Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2013 г. № 29

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

сельского поселения Кинельский»

на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.7 Устава сельского поселения Кинельский и в целях обеспечения мероприятий по повышению качества дорог местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский» на 2013-2015 годы (далее - Программа).

2. Установить, что возникающие на основании настоящего постановления расходные обязательства сельского поселения Кинельский исполняются сельским поселением Кинельский самостоятельно за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из областного бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит опубликованию в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский       				   А.А. Придиус

Исп.: Маслова Е.П.

тел.: 3-65-17

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации сельского поселения Кинельский

от 25.03.2013 г. № 29

Муниципальная целевая программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИНЕЛЬСКИЙ»

на 2013-2015 годы

- 2013 год

- Паспорт программы

- ПАСПОРТ

- целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский» на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | - Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский» на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения Кинельский |
| Цели и задачи программы | 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; 3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; 4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; 5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Характеристика программных мероприятий | - Систематический контроль над качеством выполнения работ подрядными организациями при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма финансирования программы - 12 472,00 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет – 11 848,84тыс. рублей; Местная доля софинансирования – 5 % (623,60 тыс. руб.). Из них: 2013 г. – 4560,00 тыс. руб., 2014 г. – 3832,00 тыс. руб., 2015 г. – 4080,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

- Основные цели и задачи программы

- Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

- Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  сельского поселения Кинельский                      с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и
организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский;

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- Характеристика задач, решение которых

осуществляется путем реализации программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский составляет 25,32 км, в том числе 8,83 км в асфальтобетонном исполнении; грунтощебеночные - 0,2 км.; 16,29км – грунтовых дорог.

Состояние значительной части (90%!) автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог. В последние годы объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения не превышали 5 % от нормативных требований.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский на период с 2013 по 2015 год  составляет 15 590 м. п. дорожного полотна, в том числе и строительства новых дорог.

| № п/п | Наименование улиц | Объем работ м. п. |
| --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |
| 1 | ул. Центральная, п. Язевка | 2500 |
| 2 | ул. Степная, п. Кинельский | 600 |
| 3 | ул. Набережная, п. Кинельский | 600 |
| 4 | Межпоселковые п. Кинельский – п. Луговой | 500 |
| 5 | Межпоселковые п. Кинельский – п. Культура | 1500 |
| 2014 год |  |  |
| 1 | ул. Степная, п. Кинельский | 800 |
| 2 | ул. Полевая, п.Кинельский | 1000 |
| 3 | ул. Озерная, п. Энергия | 960 |
| 4 | ул. Школьная, п. Угорье | 500 |
| 5 | ул. Приозерная, п. Трехколки | 450 |
| 6 | ул. Речная, п. Луговой | 400 |
| 7 | ул. Дружная, п. Луговой | 480 |
| 8 | пер. Зеленый, п. Кинельский | 200 |
| 2015 год |  |  |
| 1 | ул. Полевая, п. Кинельский | 1000 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, п. Кинельский | 600 |
| 3 | ул. Набережная, п. Кинельский | 400 |
| 4 | ул. Грушевая, п. Кинельский | 600 |
| 5 | ул. Вишневая, п. Кинельский | 1000 |
| 6 | ул. Виноградная, п. Кинельский | 800 |
| 7 | ул. Молодежная, п. Трехколки | 200 |
| 8 | ул. Рябиновая, п. Культура | 500 |
| Всего: |  | 15 590 |

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2013-2015 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения, а так же проектирование и строительство новых дорог на территории сельского поселения Кинельский.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-занижение лимита областных средств, направляемых в район для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения;

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местных бюджетов.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет областных бюджетных источников и средств местных бюджетов:

средства местных бюджетов составят 5% от областного финансирования

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- увеличением лимита областных бюджетных средств;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |  |  |  | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | процентов | 86,45 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 95,06 | 84,8 |

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству новых дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве в среднем составляет 90% от протяженности всех дорог сельского поселения Кинельский.

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной

инфраструктуры муниципального района по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения Кинельский.

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Кинельский и в целом муниципального района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения.

7. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

МБУ «Управление строительства архитектуры и ЖКХ Кинельского района» осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.