АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения КОМСОМОЛЬСКИЙ Муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12 декабря 2013 года №257 а

«Об утверждении программы ««Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский» на 2014-2016 годы» »

На основании Федерального закона № 131-ФЗ и Устава сельского поселения Комсомольский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский» на 2014-2016 годы» (Приложение 1);

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                                          Т.П.Сотникова

Приложение 1

к Постановлению главы сельского поселения Комсомольский

Программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ» на 2014-2016 годы

2013 год

ПАСПОРТ

целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский» на 2014-2016 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения Комсомольский |
| Цели и задачи программы | - осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; - контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; - разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; - формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; - мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Характеристика программных мероприятий | - Систематический контроль над качеством выполнения работ подрядными организациями при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Комсомольский |
| Объемы и источники финансирования Программы | Областной бюджет Местная доля софинансирования - 5 % |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на сельского поселения Комсомольский, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

1. Основные цели и задачи программы

Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории района с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Комсомольский;

- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Комсомольский;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский» составляет 53,7 км, в том числе 28,18 км в асфальтобетонном исполнении; 25,52 км - грунтовых дорог.

Состояние значительной части (47,5 %) автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Комсомольский неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог. В последние годы объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения не превышали 8 % от нормативных требований. При этом часть дорог перешла в категорию аварийных.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района после передачи их в собственность сельских поселений показала необходимость проведения работ по строительству, модернизации и ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог. Кроме того порядка 60% водопропускных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения сельского поселения Комсомольский на период с 2013 по 2015 год затрагивает все населенные пункты поселения, в том числе и строительства новых дорог.

| № п/п | Наименование улиц | Объем работ м п. |
| --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |
| 1 | П. Комсомольский автодорога по ул. Полевая | 970 |
| 2 | П. Комсомольский автодорога по ул. Солнечная | 1500 |
| 3 | П. Комсомольский автодорога по пер. Тихий | 100 |
| 4 | П. Комсомольский автодорога по ул. Ближняя | 1200 |
| 5 | С.,Покровка автодорога по ул. Центральная | 800 |
| 6 | С. Грачевка автодорога по ул. Некрасовская | 1300 |
| 7 | П. Комсомольский автодорога по ул. Железнодорожная | 600 |
| 8 | П. Комсомольский автодорога по ул. Рябиновая | 1200 |
| 9 | С. Павловка автодорога от ул. Центральная до ул. Линьково | 2300 |
| 10 | С. Покровка автодорога по ул. Набережная | 1150 |
| 11 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Садовая | 800 |
| 12 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Железнодорожная | 700 |
| 13 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Новая | 800 |
| 14 | С. Покровка автодорога по ул. Береговая | 700 |
| 15 | С. Покровка автодорога по ул. Луговая | 800 |
| 16 | С. Покровка автодорога по ул. Песчаная | 1200 |
| 17 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Заречная | 800 |
| 18 | П. Тростянка автодорога по ул. Садовая | 300 |
| 19 | С. Грачевка автодорога по ул. Полевая | 800 |
| 20 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Кооперативная | 800 |
| 21 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Озерная | 1800 |
| 22 | П. Тростянка автодорога по ул. Вокзальная | 700 |
| 23 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Дорожная | 800 |
| 24 | Ст. Спиридоновка автодорога по ул. Железнодорожная | 2200 |
| 25 | П. Тростянка автодорога по ул. Железнодорожная | 1000 |
| 26 | П. Тростянка автодорога по ул. Зеленая | 200 |
| РЕМОНТ |  |  |
| 1 | С. Павловка автодорога по ул. Центральная | 1500 |
| 2 | П. Комсомольский автодорога по ул. Школьная | 800 |
| 3 | П. Комсомольский автодорога по ул. Молодежная | 6400 |
| 4 | П. Комсомольский автодорога по ул. Садовая | 1800 |
| 5 | П. Комсомольский автодорога по пер. Восточный | 450 |
| 6 | П. Комсомольский автодорога по ул. Пионерская | 680 |
| 7 | П. Комсомольский автодорога по ул. Аксенова | 800 |
| 8 | П. Комсомольский автодорога по ул. Комсомольская | 1900 |
| 9 | П. Комсомольский автодорога по ул. 50 лет Октября | 2200 |
| 10 | П. Комсомольский автодорога по ул. Мира | 2100 |
| 11 | П. Комсомольский автодорога по ул. Лесная | 800 |
| 12 | П. Комсомольский автодорога по ул. Степная | 800 |
| 13 | П. Комсомольский автодорога по ул. Тополиная | 600 |
| 14 | С. Покровка автодорога по ул. Центральная | 500 |
| 15 | С. Покровка автодорога по ул. Береговая | 100 |
| 16 | С. Грачевка автодорога по ул. Пролетарская | 1000 |
| 17 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Вокзальная | 600 |
| 18 | С. Филипповка автодорога по ул. Озерная | 800 |
| 19 | С. Филипповка автодорога по ул. Рабочая | 800 |
| 20 | С. Грачевка автодорога по ул. Молодежная | 1300 |
| 21 | С; Грачевка автодорога по ул. Пролетарская | 1000 |
| 22 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Железнодорожная | 200 |
| 23 | Ст. Тургеневка автодорога по ул. Заречная | 400 |
| Всего: |  | 53,7 |

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2014-2016 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории поселения, а так же проектирование и строительство новых дорог на территории населенных пунктов поселения.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-занижение лимита областных средств, направляемых в район для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории поселения;

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местных бюджетов.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

- привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

- уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет областных бюджетных источников и средств местных бюджетов:

средства местных бюджетов составят 5% от областного финансирования

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- увеличением лимита областных бюджетных средств;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | процентов | 36,5 | 22,9 | 15,4 | 3,7 |

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству новых дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве составляет 30% от протяженности всех дорог поселения.

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной инфраструктуры поселения по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения Комсомольский.

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в поселении, повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории поселения.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в поселении.

7. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

Администрация сельского поселения Комсомольский осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.