Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Комсомольский

Муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    24.05.2018 г.   	№   114   .

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский Кинельского района Самарской области на 2017-2020 годы»

за 2017 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения  Комсомольский от 20 ноября 2013 № 242, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский Кинельского района Самарской области на 2017-2020 годы» за 2017 год

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                          Т.П. Сотникова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Комсомольский

от 24.05.2018 г. № 114

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский Кинельского района Самарской области на 2017-2020 годы» за 2017 год

Целями Программы является:

- Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории сельского поселения Комсомольский;

- Формирование комфортных условий проживания населения;

- Решение проблем безопасности дорожного движения.

Для достижения данных целей необходимо решение комплекса задач:

- Восстановление и модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский;

- Увеличение количества освещаемой территории;

- Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

- Экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизации системы уличного освещения сельского поселения Комсомольский.

В отчетном году производился ремонт электрооборудования и замена ламп и светильников.

На ход реализации программы повлиял рост платы за электроэнергию  в целях реализации полномочий сельского поселения Комсомольский по содержанию объектов уличного освещения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2208,2 тыс.  руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – более 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Для повышения эффективности программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на содержание объектов уличного освещения.

Отчет

о реализации муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2020»

за 2017 год

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2020» | 2208,2 | 2208,2 | 100 |  |  |