Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Комсомольский

Муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    19.03.2019 г.   №    72  .

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2018 годы»

за 2018 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения  Комсомольский от 20 ноября 2013 № 242, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2018 годы» за 2018 год

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                          Т.П. Сотникова

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Комсомольский

от 19.03.2019 г. № 72

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2018 годы» за 2018 год

Цель и задачи Программы определены исходя из основных направлений Стратегии, нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений), утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32.

Целыо Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры па территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям.

Задача I. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

В рамках данной задачи необходимо: провести капитальный ремонт здания структурного подразделения Муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский - СДК п. Комсомольский.

Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности.

В рамках данной задачи необходимо проведение комплекса первоочередных мер по противопожарной защите здания структурного подразделения Муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский - СДК п. Комсомольский:

приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации и систем оповещения о пожаре;

огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий;

монтаж аварийного освещения, систем молниезащиты и заземления, вентиляции, замена электропроводки зданий.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2011 – 2018 годов в три этапа:

I этап (с 2011 по 2012 год) предполагает:

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

II этап (с 2013 по 2016 год) предполагает:

осуществление проектирования и реконструкции муниципальных объектов сферы культуры в сельском поселении Комсомольский и осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

III этап (с 2017 по 2018 год) предполагает:

осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 3876,40 тыс.  руб.

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2018 годы» за 2018 год

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие и укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2018 годы» | 3876,40 | 3828,30 | 99 |  |  |