Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Комсомольский

муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2013 года № 266

«О муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский»

В целях реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» Администрация сельского поселения Комсомольский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на МБУ «Апология».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                                             Т.П.Сотникова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Комсомольский

«О муниципальной программе

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

сельского поселения Комсомольский

от 23.12.2013 г. 266

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКИЙ

(далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее - Закон) |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Комсомольский |
| ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Комсомольский «Апология» |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - 2014-2043 годы |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Комсомольский и составляет 221,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 73,7 тыс. рублей; 2018 год – 73,7 тыс. рублей; 2019 год – 73,7 тыс. рублей; Объем финансирования Программы корректируется при формировании бюджета сельского поселения Комсомольский на очередной финансовый год |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ | контроль за ходом реализации Программы возложен на муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Комсомольский «Апология» |

I. Характеристика проблемы

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в сельском поселении Комсомольский не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основной задачей Программы является:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

III. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Комсомольский, включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

осуществление строительного контроля.

IV. Перечень программных мероприятий

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Комсомолський, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

V. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу) капитального ремонта;

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

VI. Организация контроля над ходом исполнения Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Комсомольский «Апология».