Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Комсомольский

Муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13.04.2017   	№   36   .

Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Газификация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2016 годы» за 2016 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения  Комсомольский от 20 ноября 2013 года № 242, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Газификация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самрской области на 2015–2016 годы» за 2016 год» согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                            Т.П. Сотникова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Комсомольский

от 13.04.2017 № 36

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Газификация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самрской области на 2015–2016 годы» за 2016 год

Целью Программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели предуссматривается решение следующих задач:

строительство межпоселковых газопроводов;

строительство внутрипоселковых газопроводов.

На реализацию мероприятий Программы на 2016 год были заложены денежные средства в размере 3 002 778,64 рублей. Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысится уровень жизни населения. Возрастет надежность теплоснабжения жилых помещений при значительном сокращении затрат потребителей на приобретение других видов энергоносителей.

Реализация мероприятий Программы в 2015 - 2016 годах позволила увеличить уровень газификации природным газом жилищного фонда на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский на 2 % и увеличить протяженность газовых сетей на территории сельского поселения Комсомольский на 8,7 км за счет средств федерального, областного, местного бюджета

Отчет

о реализации муниципальной программы «Газификация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2016 годы»

за 2016 год

| Наименование программы/ Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, руб. | Освоено средств, руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Газификация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2015-2016 годы» | 3 002 778,64 | 3 002 778,64 | 100 |  |  |