Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Комсомольский

Муниципального района

Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13.04.2017   	№   39   .

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2018 годы» за 2016 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения  Комсомольский от 20 ноября 2013 года № 242, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2018 годы» за 2016 год» согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                            Т.П. Сотникова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Комсомольский

от 13.04.2017 № 39

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2018 годы» за 2016 год

Основными целями Программы являются:

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным после 1 января 2012 года;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства;

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- получение государственной поддержки за счет средств Фонда;

- получение государственной поддержки за счет средств областного бюджета;

- снос аварийных многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей предуссматривается решение следующих задач:

- создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области;

- осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;

- получение государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий Программы на 2016 год были заложены денежные средства в размере 10,00 тыс. рублей. В течение 2016 года расходы по данной Программе не осуществлялись.

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысится уровень жизни населения.

В результате реализации Программы к 31 декабря 2016 года переселены 37 человека из 4 домов общей площадью 655,6 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв. метров |  | Количество расселенных домов, единиц |  | Количество переселенных жителей, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановые | фактически достигнутые | плановые | фактически достигнутые | плановые | фактически достигнутые |
| Сельское поселение Комсомольский муниципального района Кинельский, в том числе: | 655,6 | 655,6 | 4 | 4 | 37 | 37 |
| с. Грачевка | 150,3 | 150,3 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| с. Павловка | 266,0 | 266,0 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| ст. Спиридоновка | 239,3 | 239,3 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Итого по Программе | 655,6 | 655,6 | 4 | 4 | 37 | 37 |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2018 годы»

за 2016 год

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых крите риев п.4.5 Порядка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области на 2016–2018 годы» | 10,00 | 0,00 | 0 |  |  |