АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения КОМСОМОЛЬСКИЙ Муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05 апреля 2011 года № 17

п. Комсомольский

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2018 годы»

Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2018 годы», с поправками на внесение дополнения по капитальному ремонт помещений здания ДК без реконструкции.

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                           Т.П.Сотникова

Приложение к Постановлению

Главы сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский № 17 от 05.04.2011 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2011 -2018 ГОДЫ

2011 год

Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | муниципальная целевая программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» па 2011 -2018 годы |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | 2011 г |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация сельского поселения Комсомольский |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | цель Программы: создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан и муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области; задачи Программы: обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2011-2018 годы Программа реализуется в три этапа I этап-2011-2012 годы: II этап -2013-2016 годы; III этап-2017-2018 годы |
| ВАЖНЕИШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры; доля зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, требующих проведения соответствующих мероприятии: количество введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждении, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Самарской области. |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 1 811 060 рублей, в том числе: в 2011 году - 221,06 тыс. рублей; в 2012 году - 30,0 тыс. рублей; в 2013 году - 30,0 тыс. рублей; в 2014 году- 30,0 тыс. рублей; в 2015 году -500,0 тыс. рублей; в 2016 году -500,0 тыс. рублей; в 2017-2018 годах - 500,0 тыс. рублей |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования. |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется муниципальным заказчиком - Администрацией сельского поселения Комсомольский |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии со Стратегией социально-экономического развитя Самарской области на период до 2020 года (далее - Стратегия), одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, одним из стратегических направлений развития региона является развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека.

В этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания граждан в учреждениях культуры.

На территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский осуществляют свою деятельность пять учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Учреждения культуры расположены в четырех отдельно стоящих зданиях, и одном приспособленном помещении.

Современное состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений.

Здания построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с износом свыше 50 %. По данным статистики, из 4 зданий, в которых расположены учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский два признаны аварийными и два нуждаются в капитальном ремонте. Практически во всех муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился капитальный ремонт электросети, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля, что составляет реальную угрозу закрытия зданий.

По состоянию на 01.01.2011 все учреждения культуры не оборудованы системами охранной сигнализации, системами автоматической пожарной сигнализации. В связи с полным отсутствием или неисправностью пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре часть зданий представляют собой опасность для жизни людей.

За период с 2009 по 2010 года из-за ненадлежащего уровня пожарной безопасности была приостановлена деятельность двух муниципальных культурно - досуговых учреждений.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.

За последние пять лет на территории сельского поселения Комсомольский, осуществляющего деятельность в сфере культуры, средств на проектирование, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт, обеспечение пожарной безопасности учреждений, выделено не было.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, аварийных ситуаций.

2. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов её реализации

Цель и задачи Программы определены исходя из основных направлений Стратегии, нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений), утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32.

Целыо Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры па территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям.

Задача I. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

В рамках данной задачи необходимо: провести капитальный ремонт здания структурного подразделения Муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский - СДК п. Комсомольский.

Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности.

В рамках данной задачи необходимо проведение комплекса первоочередных мер по противопожарной защите здания структурного подразделения Муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский - СДК п.Комсомольский:

приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации и систем оповещения о пожаре;

огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий;

монтаж аварийного освещения, систем молниезащиты и заземления, вентиляции, замена электропроводки зданий.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2011 – 2018 годов в три этапа:

I этап (с 2011 по 2012 год) предполагает:

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

II этап (с 2013 по 2016 год) предполагает:

осуществление проектирования и реконструкции муниципальных объектов сферы культуры в сельском поселении Комсомольский и осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

III этап (с 2017 по 2018 год) предполагает:

осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Результативность развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, будет оцениваться при помощи целевых индикаторов (показателей).

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 (факт) | 2010 (факт) | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2018 |
| Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры | % |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доля зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности , в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, требующих проведение соотвествующих мероприятий | % |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |

4. Перечень программных мероприятий

Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) | Планируемый объем финансирования. тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2104 | 2015 | 2016- 2018 |  |  |
| Задача I. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование и 30.0 30.0 3(). С реконструкция 0 здания структурного подразделения муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский – СДК п. Комсомольский | 2012-2014 | 90,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление капитального ремонта здания структурного подразделения муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский – СДК п. Комсомольский | 2011, 2015-2018 | 1710,53 | 210,53 |  |  |  | 500,0 | 1000,0 |  | Администрация сп Комсомольский |
| 1.3 | Всего на проектирование, реконструкцию, строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности | 2014-2014 | 90,0 |  | 30,0 | 30, | 30,0 |  |  |  | Администрация сп Комсомольский |
|  | Всего на капитальный ремонт | 2011,2015-2018 | 1710,53 | 210,53 |  |  |  | 500,0 | 1000,0 |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 1 | 2011-2018 | 1800,53 | 210,53 | 30,0 | 30, | 30,0 | 500,0 | 1000,0 |  | Администрация сп Комсомольский |
| Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предьявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность н сфере культуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального районого Кинельский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение пожарной безопасности здания структурного подразделения муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский – СДК п. Комсомольский | 2011 | 10,53 | 10,53 |  |  |  |  |  |  | Администрация сп Комсомольский |
|  | ИТОГО по задаче 2 | 2011 | 10,53 | 10,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весго по мероприятиям | 2011-2018 | 1811,06 | 221,06 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 500,0 | 1000,0 |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: средства местного бюджета - 1 811 060 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 221,06 тыс. рублей, 2012 год - 30.0 тыс. рублей, 2013 год - 30,0 тыс. рублей, 2014 год -30,0 тыс. рублей, 2015 год – 500,0 тыс. рублей, 2016 год -500,0 тыс. рублей, 2017-2018 годы -500.0 тыс. рублей.

6. Механизм реализации Программы

Основной разработчик и муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения Комсомольский.

Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов местного самоуправления сельского поселения Комсомольский муниципального района в Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают:

согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических ресурсов и расходных материалов:

финансирование в соответствии с решением собрания представителей сельского поселения Комсомольский о бюджете муниципального района Кинельский на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в сельском поселении Комсомольский муниципальном районе Кинельский Самарской области экономических условий.

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком - Администрация сельского поселения Комсомольский.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно в срок - до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, включая оценку значении целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее на рассмотрение в администрацию сельского поселения Комсомольский в течение двух недель подготавливают и направляют муниципальному заказчику муниципальной программы соответствующее заключение.

Муниципальный заказчик муниципальной программы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании собрания представителей.

По окончании срока реализации Программы муниципальный заказчик муниципальной программы в срок до 1 марта 2019 года представлят доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь период ее реализации.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих социально-экономических результатов:

увеличение количества реконструированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;

увеличение количества отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;

обеспечение должного уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;

предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях культуры;

обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области;

создание нормальных условий труда работникам культуры;

достижение современного качества предоставления услуг населению в области культуры;

обеспечение выравнивания доступа к культурным и историческим ценностям различных групп населения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области;

обеспечение сохранности историко-культурного наследия Самарской области;

сохранение ведущих культурно-досуговых учреждений, услуги которых высоко востребованы;

активизация культурной деятельности;

повышение уровня обеспеченности населения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области;

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.