Самарская область

Кинельский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

КРАСНОСАМАРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.11.2013  № 109

«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация сельского поселения Красносамарское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

- Постановление администрации сельского поселения Красносамарское от 01.10.2013 года № 88 считать недействительным.

- Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Красносамарское».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Красносамарское							      	     Юрчакова Л.И.

Приложение

к Постановлению администрации сельского

поселения Красносамарское

от 27.11.2013 года № 109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСАМАРСКОЕ,

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и до 2020 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области |
| Нормативно-правовые основы разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Положение о муниципальном дорожном фонде сельского поселения Красносамарское Кинельского района Самарской области, утвержденное Постановлением Главы администрации сельского поселения Красносамарское № 87 от 01.10.2013 г. |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цели и задачи программы | - осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; - формирование финансовых и инвестиционных ресурсов муниципального дорожного фонда сельского поселения Красносамарское Кинельского района; - определение порядка расходования средств дорожного фонда сельского поселения Красносамарское Кинельского района на проектирование, строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области - контроль выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; - мониторинг технического состояния автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Красносамарское |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 годы и до 2020 года |
| Основные мероприятия программы | - реконструкция дорог имеющих твердое покрытие в границах сельского поселения; - строительство дорог с твердым и песчанно-щебеночным покрытием; - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Основные исполнители программы | Администрация сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области |
| Объемы и источники финансирования программы | Предполагаемый общий объем финансирования формируется в соответствии с порядком формирования дорожного фонда и составляет 7 022,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 858,4 тыс. руб. 2015 год - 2 377,9 тыс. руб. 2016 год - 2 785,8 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: - поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог: 2014 год - 1 558,4 тыс. руб. 2015 год - 1 777,9 тыс. руб. 2016 год - 2 285,8 тыс. руб. - бюджетные кредиты из бюджета Самарской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. 2014 год - 0,00 тыс. руб. 2015 год - 0,00 тыс. руб. 2016 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; - осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - реконструкция дорог имеющих твердое покрытие в границах сельского поселения; - строительство дорог с твердым и песчанно-щебеночным покрытием; - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - повышения обеспеченности населения сельского поселения дорожной сетью. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией целевой программы осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области. |

1. Содержание проблемы. Общие сведения о состоянии сети дорог общего пользования местного значения.

На территории сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области располагается 5 населенных пунктов - с. Красносамарское, п. Поплавский, п. Круглинский, п. Лебяжий и с. Красная Самарка, соединенных дорожной сетью регионального и местного подчинения.

По итогам 3-го квартала 2013 года протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 37,4 км, из них имеют твердое покрытие 12,2 км, что составляет 32,62%, остальные – 67,38 % или 24,4 км не имеют покрытия.

Состояние значительной части, около 67 %, автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельского поселения Красносамарское могут прийти в неудовлетворительное состояние в ближайшие годы. Основной причиной сложившегося положения является незначительный, до 15% от нормативных требований, объем ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью проведения реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Красносамарское, а также строительства дорог с твердым и песчанно-щебеночным покрытием и последующего содержания дорог в соответствии с установленными требованиями и нормативами.

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы.

Реализация Программы реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Красносамарское позволит ускорить формирование транспортной инфраструктуры соответствующей потребностям экономики, улучшения транспортной доступности, повышения мобильности и деловой активности населения сельского поселения Красносамарское.

Основными задачами, решаемыми при реализации данной Программы являются:

- проведение анализа состояния дорог общего пользования  местного значения и составления очередности проведения ремонта в зависимости от фактического состояния, значимости для населения населенных пунктов и планируемого объема средств муниципального дорожного фонда сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области.

- реконструкция дорог общего пользования местного значения имеющих твердое покрытие и находящихся в неудовлетворительном состоянии (Приложение 1)

- строительство дорог общего пользования местного значения не имеющим покрытия (Приложение 2);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов (Приложение 3)

- обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;

- осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение 4);

3. Формирование дорожного фонда сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о бюджете сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский на очередной финансовый год  и плановый период (далее – местный бюджет) в размере не менее прогнозируемого объема доходов, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения Красносамарское, от:

- Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;

- Платы за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам;

- Платы за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;

- Уплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

- Денежных средств, поступающих от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский, взысканных в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

- Платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

- Платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

- Поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;

- Бюджетных кредитов, полученных сельским поселением Красносамарское муниципального района Кинельский из бюджета Самарской области  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

4. Направления расходования дорожного фонда сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский.

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется по следующим направлениям:

- проектирование (разработка проектно-сметной документации) автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

- строительство автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

- капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

- деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский;

- погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский из бюджета Самарской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, а также  по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов;

- проведение иных мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности общего пользования  местного значения.

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям

6. Информационно-организационное освещение Программы

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, газету «Вестник сельского поселения Красносамарское»,  а также встречи с населением по месту жительства.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, Уставом сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский и иными муниципальными правовыми актами.

|  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2017 годы и до 2020 года |  |  |  |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области имеющих твердое покрытие |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование автомобильной дороги общего пользовния | Индетификационный номер | Общая протяженнсть, км | Из них асфальтобетонные, км | Состояение дорожного покрытия | Планируемый год проведения ремонта дорожного покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога по улице Южная | 36 218 832 ОП МП-01 | 0,40 | 0,40 | уд | 2016 |
| 2 | Автомобильная дорога по улице Кооперативная | 36 218 832 ОП МП-02 | 1,00 | 1,00 | уд | 2014 |
| 3 | Автомобильная дорога по улице Самарская | 36 218 832 ОП МП-03 | 3,08 | 1,75 | уд |  |
| 4 | Автомобильная дорога по улице Советская | 36 218 832 ОП МП-04 | 1,10 | 1,10 | уд |  |
| 5 | Автомобильная дорога по улице Крестьянская | 36 218 832 ОП МП-05 | 1,00 | 1,00 | уд | 2017 |
| 6 | Автомобильная дорога по улице Базарная | 36 218 832 ОП МП-06 | 0,35 | 0,35 | уд |  |
| 7 | Автомобильная дорога по улице Молодежная | 36 218 832 ОП МП-07 | 0,40 | 0,40 | уд |  |
| 8 | Автомобильная дорога по улице Солнечная | 36 218 832 ОП МП-08 | 0,34 | 0,34 | уд |  |
| 9 | Автомобильная дорога по улице Зрящева | 36 218 832 ОП МП-09 | 2,70 | 2,70 | уд | 2015 |
| 10 | Автомобильный проезд № 2 (от ул. Базарная д. 3 до ул. Зрящева д. 1) | 36 218 832 ОП МП-19 | 0,75 | 0,75 | уд |  |
| 11 | Автомобильный проезд до фермы № 1 (от ул. Самарская д. 30 до фермы №1) | 36 218 832 ОП МП-21 | 0,88 | 0,88 | уд |  |
| 12 | Автомобильный подьезд к водозаборной башне (от ул. Мира д. 3 до водонапорной башни) | 36 218 832 ОП МП-23 | 0,43 | 0,43 | уд |  |
| 13 | Автомобильный проезд на кладбище (от а/д Кинель-Богатое до кладбище) | 36 218 832 ОП МП-25 | 0,40 | 0,40 | уд |  |
|  |  | Итого | 12,83 | 11,50 |  |  |
|  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
|  |  |  | к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2017 годы и до 2020 года |  |  |  |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области не имеющих твердого покрытия для устройства асфальтобетонного или грунтощебеночного покрытия |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование автомобильной дороги общего пользовния | Индетификационный номер | Общая протяженнсть, км | Из них: |  | Планируемый год проведения ремонта и вид дорожного покрытия |
|  |  |  |  | Грунтовая, км | Грунтоцебеночное покрытие, км. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога по улице Мира | 36 218 832 ОП МП-10 | 1,50 | 0,70 | 0,80 | 2013 песчанно-щебеночное |
| 2 | Автомобильная дорога по улице Российская | 36 218 832 ОП МП-11 | 1,20 | 1,20 |  | 2014 песчанно-щебеночное |
| 3 | Автомобильная дорога по улице Полевая | 36 218 832 ОП МП-12 | 0,36 | 0,36 |  | 2015 песчанно-щебеночное |
| 4 | Автомобильная дорога по улице Озерная | 36 218 832 ОП МП-13 | 1,01 | 1,01 |  | 2016 песчанно-щебеночное |
| 5 | Автомобильная дорога по улице Лебяжья | 36 218 832 ОП МП-14 | 0,96 | 0,96 |  | 2017 песчанно-щебеночное |
| 6 | Автомобильная дорога по улице Крепостная | 36 218 832 ОП МП-15 | 0,98 | 0,98 |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога до села Красная Самарка | 36 218 832 ОП МП-16 | 15,00 | 15,00 |  |  |
| 8 | Автомобильный проезд на конюшню (от ул. Крестьянская д. 13 до конюшни) | 36 218 832 ОП МП-17 | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 9 | Автомобильный проезд № 1 (от ул. Крестьянская д. 16 до ул. Советская д. 2) | 36 218 832 ОП МП-18 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 10 | Автомобильный проезд № 3 (от ул. Кооперативная д. 19 до ул. Советская д. 16) | 36 218 832 ОП МП-20 | 0,32 | 0,32 |  |  |
| 11 | Автомобильный подьезд к водозаборной башне (от ул. Базарная д. 2 до водонапорной башни) | 36 218 832 ОП МП-24 | 0,40 | 0,40 |  |  |
| 12 | Автомобильный проезд на кладбище (от а/д Кинель-Богатое-Круглинский до кладбище) | 36 218 832 ОП МП-26 | 1,50 | 1,50 |  |  |
|  | Автомобильная дорога по улице Самарская | 36 218 832 ОП МП-03 |  | 1,33 |  |  |
|  |  | Итого | 23,8 | 24,4 | 0,8 |  |
|  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |
|  |  |  | к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2017 годы и до 2020 года |  |  |  |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области ирсположенных на дворовых территориях и подъездах к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование автомобильной дороги общего пользовния | Индетификационный номер | Общая протяженнсть, км | Асфальтобетонные, км | Состояение дорожного покрытия | Планируемый год проведения ремонта дорожного покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильный проезд (от ул. Кооперативная д. 5 до ул. Кооперативная д. 11) | 36 218 832 ОП МП-22 | 0,72 | 0,72 | уд | 2016 |
|  |  | Итого | 0,72 | 0,72 |  |  |

|  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2017 годы и до 2020 года |  |  |  |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование автомобильной дороги общего пользовния | Идентификационный номер | Общая протяженнсть, км | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные, км | Грунтощебеночные, км | Грунтовые, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога по улице Южная | 36 218 832 ОП МП-01 | 0,40 | 0,40 |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога по улице Кооперативная | 36 218 832 ОП МП-02 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 3 | Автомобильная дорога по улице Самарская | 36 218 832 ОП МП-03 | 3,08 | 1,75 |  | 1,33 |
| 4 | Автомобильная дорога по улице Советская | 36 218 832 ОП МП-04 | 1,10 | 1,10 |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога по улице Крестьянская | 36 218 832 ОП МП-05 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога по улице Базарная | 36 218 832 ОП МП-06 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога по улице Молодежная | 36 218 832 ОП МП-07 | 0,40 | 0,40 |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога по улице Солнечная | 36 218 832 ОП МП-08 | 0,34 | 0,34 |  |  |
| 9 | Автомобильная дорога по улице Зрящева | 36 218 832 ОП МП-09 | 2,70 | 2,70 |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога по улице Мира | 36 218 832 ОП МП-10 | 1,50 |  | 0,80 | 0,70 |
| 11 | Автомобильная дорога по улице Российская | 36 218 832 ОП МП-11 | 1,20 |  |  | 1,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Автомобильная дорога по улице Полевая | 36 218 832 ОП МП-12 | 0,36 |  |  | 0,36 |
| 13 | Автомобильная дорога по улице Озерная | 36 218 832 ОП МП-13 | 1,01 |  |  | 1,01 |
| 14 | Автомобильная дорога по улице Лебяжья | 36 218 832 ОП МП-14 | 0,96 |  |  | 0,96 |
| 15 | Автомобильная дорога по улице Крепостная | 36 218 832 ОП МП-15 | 0,98 |  |  | 0,98 |
| 16 | Автомобильная дорога до села Красная Самарка | 36 218 832 ОП МП-16 | 15,00 |  |  | 15,00 |
| 17 | Автомобильный проезд на конюшню (от ул. Крестьянская д. 13 до конюшни) | 36 218 832 ОП МП-17 | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 18 | Автомобильный проезд № 1 (от ул. Крестьянская д. 16 до ул. Советская д. 2) | 36 218 832 ОП МП-18 | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 19 | Автомобильный проезд № 2 (от ул. Базарная д. 3 до ул. Зрящева д. 1) | 36 218 832 ОП МП-19 | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 20 | Автомобильный проезд № 3 (от ул. Кооперативная д. 19 до ул. Советская д. 16) | 36 218 832 ОП МП-20 | 0,32 |  |  | 0,32 |
| 21 | Автомобильный проезд до фермы № 1 (от ул. Самарская д. 30 до фермы №1) | 36 218 832 ОП МП-21 | 0,88 | 0,88 |  |  |
| 22 | Автомобильный проезд (от ул. Кооперативная д. 5 до ул. Кооперативная д. 11) | 36 218 832 ОП МП-22 | 0,72 | 0,72 |  |  |
| 23 | Автомобильный подьезд к водозаборной башне (от ул. Мира д. 3 до водонапорной башни) | 36 218 832 ОП МП-23 | 0,43 | 0,43 |  |  |
| 24 | Автомобильный подьезд к водозаборной башне (от ул. Базарная д. 2 до водонапорной башни) | 36 218 832 ОП МП-24 | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 25 | Автомобильный проезд на кладбище (от а/д Кинель-Богатое до кладбище) | 36 218 832 ОП МП-25 | 0,40 | 0,40 |  |  |
| 26 | Автомобильный проезд на кладбище (от а/д Кинель-Богатое-Круглинский до кладбище) | 36 218 832 ОП МП-26 | 1,50 |  |  | 1,50 |
|  |  | Всего | 37,4 | 12,2 | 0,8 | 24,4 |
|  |  |  | 37,4 | 12,1 |  | 25,3 |