Самарская область

Кинельский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

КРАСНОСАМАРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.11.2013  № 115

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Красносамарское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года»

2. Постановление администрации сельского поселения Красносамарское от 30.10.2013 года № 105 считать недействительным.

- Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Красносамарское».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Красносамарское							      	     Юрчакова Л.И.

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Красносамарское

№ 115 от 27.11. 2013 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСАМАРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014 -2017 годы и на период до 2027 года

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Нормативно-правовые основы разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации Закон Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» |
| Основные цели и задачи программы | Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области путем реализации Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. Основными задачами Программы являются: - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области в соответствии с региональной программой капитального ремонта. - оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области; |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 годы и на период до 2027 года |
| Основные мероприятия программы | - осуществление полномочий органов местного самоуправления, в соответствии со ст. 6, по реализации Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»; - установление форм, порядка и условий оказания муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское. |
| Основные исполнители программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области Товарищество собственников жилья «Современник» |
| Ожидание и конечные результаты программы | - формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Закон Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в соответствии с решением собственников помещений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта; - оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области; - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области в соответствии плановыми сроками региональной программы капитального ремонта. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования программы определяются: - минимальным размером взноса на капитальный ремонт на очередной год, (в случае, если собственники помещений, в качестве способа формирования фонда, выбрали формирование его на специальном счете), в сумме, определяемой в соответствии с общей площадью каждого многоквартирного дома, состоящего в программе проведения капитального ремонта; - средств бюджета сельского поселения Красносамарское, на оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в общем объеме: 2014 год - ______ тыс. руб. 2015 год - 300,00 тыс. руб. 2016 год - 200,00 тыс. руб. - средств товарищества собственников жилья «Современник», либо средств собственников помещений в многоквартирном доме в объеме ________ тыс. руб.; - средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством; |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В настоящее время на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский расположено 6 многоквартирных домов, из них 4 остро нуждаются в проведении капитального ремонта или приведении их технического состояния в соответствие с действующими нормами и правилами.

Данное положение сложилось в связи износом конструкций и инженерных коммуникаций многоквартирных домов, высокой стоимостью и с недостаточным финансированием проведения капитального ремонта.

Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов, в свою очередь, является одним из факторов отсутствия у собственников помещений стимулов активному к участию в управлении своими многоквартирными домами.

Большинство домов имеют сходные проблемы, это состояние крыш, износ  внутридомовых инженерных коммуникаций, при этом общей проблемой всех 6 многоквартирных домов является теплоснабжение, осуществляемое от 3-х мини-котельных. Недостаточная теплоизоляция стен зданий приводят к неоправданным тепловым потерям, а износ внутридомовых инженерных коммуникаций теплоснабжения в значительной мере приводит к неравномерности распределения теплоносителя по внутридомовым коммуникациям.

Положение с обеспечением надлежащего теплоснабжения усугубляется низкой ремонтопригодностью системы отопления ввиду отсутствия, в 5 из 6 многоквартирных домов, подвальных помещений.

Данную ситуацию представляется возможным исправить путем реализации муниципальной программы, действующей на основании Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», который, соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не только устанавливает обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества, соразмерно своим долям в праве общей собственности, но и регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский.

Данная муниципальная программа определяет:

- полномочия Администрации сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области по реализации Закона Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»;

- порядок формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения;

- перечень работ и (или) услуг при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта;

- порядок использования средств фонда капитального ремонта;

- перечень услуг и (или) работ при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

- планируемые сроки проведения ремонта и виды планируемых работ.

2. Полномочия Администрации сельского поселения Красносамарское по выполнению программы.

К полномочиям администрации сельского поселения Красносамарское в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Законом Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», относятся:

- Созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (в случае, предусмотренном частью 8 ст. 8 Закона);

- Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора (в соответствии со ст. 8 Закона)

- Установление форм, порядка и условий оказания муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества;

- Утверждение краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта;

- Принятие решения о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой, если в срок указанный в части 4 ст. 22 Закона собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта не приняли решения о проведении ремонта многоквартирного дома;

- Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в случае, предусмотренном ст.22 Закона.

- Осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в случае предусмотренном ст. 30 Закона;

- Иные полномочия в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Самарской области.

3. Порядок формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области формируется в виде денежных средств, находящихся на специальном счете или на счете регионального оператора, из следующих источников:

- из ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирных домах в сумме, устанавливаемой Правительством Самарской области ежегодно, в срок до 01 июня года, предшествующему очередному году реализации региональной программы капитального ремонта, исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере;

- от доходов от передачи в пользование объектов общего имущества, в том числе доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья «Современник», (по решению общего собрания членов товарищества собственников жилья «Современник» указанные доходы могут перечисляться в счет исполнения обязанности собственников жилья по уплате взносов на капитальный ремонт);

- средств резервных фондов товарищества собственников жилья «Современник» при неиспользовании средств резервных фондов.

В случае, если до наступления установленного региональной программой срока проведения капитального ремонта общего имущества, были выполнены отдельные работы (оказаны отдельные услуги) по капитальному ремонту в данном многоквартирном доме, предусмотренные программой, без использования бюджетных средств и средств регионального оператора, и повторное выполнение этих работ не требуется, средства  в размере стоимости этих работ, но не выше размера предельной стоимости этих работ, засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт.

4. Порядок использования средств фонда капитального ремонта.

Средства фонда капитального ремонта могут использоваться:

- для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества;

- для разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

- оплаты услуг по строительному контролю;

- погашению кредитов, займов полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам.

5. Формы, порядок и условия оказания муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества.

За счет средств бюджета сельского поселения Красносамарское, областного и местного бюджетов может предоставляться финансовая помощь для проведения капитального ремонта многоквартирных домов товариществу собственников жилья в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме в форме софинансирования.

Приоритетами для получения муниципальной поддержки на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов являются:

- комплексность при проведении капитального ремонта, под которым понимается включение в него всех или части видов работ;

- соблюдение требований энергетической эффективности, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и подзаконными правовыми актами, включая обязательное выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления, и утеплению ограждающих конструкций зданий с применением энергоэффективных теплоизоляционных материалов;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие сметной документации на проведение капитального ремонта).

Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в форме софинансирования предусматривает два перечня многоквартирных домов:

- перечень многоквартирных домов по предусмотренному Программой виду ремонта в 2014 году (приложение № 1 к Программе);

- перечень многоквартирных домов по резервному виду ремонта (приложение № 2 к Программе).

Наличие резервного перечня многоквартирных домов позволяет в случае, если на стадии оказания муниципальной поддержки складывается ситуация, при которой один или несколько многоквартирных домов из основного перечня многоквартирных домов не удовлетворяют условиям получения финансовой поддержки, направить полученные субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из резервного перечня.

Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов и вида, капитального ремонта в 2014 году в соответствии с выделенными объемами муниципальной поддержки ремонта общего имущества многоквартирных домов, осуществляется при выполнении следующих условий:

- соответствие многоквартирного дома техническим характеристикам: несущие стены - кирпичные, каменные, панельные, блочные либо монолитные;

- год ввода в эксплуатацию - не позднее 1990 года (при выполнении работ по замене лифтового оборудования - не позднее 1995 года);

- отсутствие у собственников общего имущества задолженности по ежемесячным взносам в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренного Законом Самарской области от 04.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»;

- наличие протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение об участии в программе капитального ремонта с получением муниципальной поддержки, утверждении видов и стоимости работ, согласие на долевое финансирование в размере не менее чем 15 процентов от общей стоимости работ. В случае включения в планируемые виды работ проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, требующего доступа в квартиры, указанный протокол должен включать подписные листы с личными подписями всех собственников помещений о согласии на доступ в принадлежащие им помещения в целях проведения работ;

- наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 процентов от общей стоимости капитального ремонта данного дома;

- положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

- выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), и узлов управления и регулирования потребления указанных коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

Кроме того, необходимо наличие технического паспорта многоквартирного дома, в отношении которого предлагается предоставление муниципальной финансовой поддержки на капитальный ремонт общего имущества.

6. Перечень услуг и (или) работ при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и (или) ремонт фасада;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, газа)

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- разработка проектной документации в случае, если законодательством Российский Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта;

- осуществление строительного контроля.

7. Очередность  и планируемые сроки проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

Определение очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области производится на основании исходных данных для подготовки проекта муниципальной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложения 1.1, 1.2  и 1.3).

В соответствии с потребностями первоочередного проведения капитального ремонта формируется оценочная очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту по видам ремонта (Приложение 2), а также планируемые сроки проведения ремонта и виды планируемых работ (Приложение 3).

8. Информационно-организационное освещение программы.

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, газету «Вестник сельского поселения Красносамарское»,  а также встречи с населением по месту жительства.

9. Организация контроля за выполнением программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский  Самарской области.

|  |  |  |  |  | Приложение 1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года |  |  |
| Характеристика многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское, муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год постройки | Общая площадь | Жилая площадь | Всего квартир | Кол-во жильцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 5 | 1980 | 872,8 | 532,5 | 18 | 48 |
| 2 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 7 | 1976 | 728,0 | 441,6 | 16 | 55 |
| 3 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 9 | 1976 | 716,3 | 451,1 | 16 | 51 |
| 4 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 11 | 1982 | 851,7 | 521,7 | 18 | 47 |
| 5 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 11 | 1982 | 851,7 | 521,7 | 18 | 61 |
| 6 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 28 | 1985 | 842,6 | 480,3 | 18 | 58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года |  |  |  |  |  |
| Нормативные сроки эксплуатации общего имущества собственников многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Почтовый адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок эксплуатации внутридомовых инженерных систем электроснабжения * | Нормативный срок эксплуатации внутридомовых инженерных систем теплоснабжения * | Нормативный срок эксплуатации внутридомовых инженерных систем газоснабжения * | Нормативный срок эксплуатации внутридомовых инженерных систем водоснабжения * | Нормативный срок эксплуатации внутридомовых инженерных систем водоотведения * | Нормативный срок эксплуатации крыши * | Нормативный срок эксплуатации подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме * | Нормативный срок эксплуатации фасада * | Нормативный срок эксплуатации фундамента многоквартирного дома * |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 5 | 1980 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 30 | - | 40 | 60 |
| 2 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 7 | 1976 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 30 | - | 40 | 50 |
| 3 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 9 | 1976 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 30 | - | 40 | 50 |
| 4 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 11 | 1982 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 15 | - | 40 | 50 |
| 5 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 11 | 1982 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 10 | - | 40 | 50 |
| 6 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 28 | 1985 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 15 | не указан в приложении № 3 | 30 | 50 |
|  | При определении нормативного срока эксплуатации элементов многоквартирных домов, в соответствии с письмом Минэнерго и ЖКХ Самарской области № 15/4231 от 17.06.2013 г, использовались данные приложения №3 "ВСН 58-88 (р) Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года |  |  |  |  |  |
| Данные о проведении капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Почтовый адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения последнего капитального ремонта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внутридомовых систем электроснабжения | внутридомовых систем теплоснабжения | внутридомовых систем газоснабжения | внутридомовых систем водоснабжения | внутридомовых систем водоотведения | капитальный ремонт крыши | подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | фасада | ремонта фундамента |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 5 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 7 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 9 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 11 | 1982 | 2009 | 2009 | - | 2009 | 2009 | 2009 | - | - | 2009 |
| 5 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 11 | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 28 | 1985 | - | - | - | 2010 | 2010 | 2010 | - | - | - |

|  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года |  |  |
| Оценочная очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту по видам работ |  |  |  |  |  |  |
| № | Почтовый адрес многоквартирного дома | Плановый год начала проведения работ по капитальному ремонту | Очередность проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых систем электро-, тепло, газо, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт крыши, в том чисте переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | Утепление и ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 5 | 2020 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 7 | 2020 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 9 | 2020 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Кооперативная, дом 11 | 2025 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 11 | 2020 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Самарская, дом 28 | 2025 | 1 | 3 | 2 | 4 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2027 года |  |  |
| Очередность проведения услуг и (или) работ по виду капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Почтовый адрес многоквартирного дома | Жилая площадь МКД (м.кв) | Планируемый годовой объем фонда кап. строительства (руб.) | Вид ремонтных работ |  | Потребность в денежных средствах на проведение работ (руб.) | Плановый год проведения капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.5 | 871,2 | 53 003,81 | Ремонт крыши |  | 871 200 | 2020 |
| 2 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.7 | 728 | 44 291,52 | Ремонт крыши |  | 728 000 | 2020 |
| 3 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.9 | 717 | 43 622,28 | Ремонт крыши |  | 717 000 | 2020 |
| 4 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.11 | 742,2 | 45 155,45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. |  | 497 274 | 2025 |
| 5 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Самарская, д.11 | 848,1 | 51 598,40 | Ремонт крыши |  | 848 100 | 2020 |
| 6 | Кинельский район с. Красносамарское, ул. Самарская, д.28 | 842,9 | 51 282,04 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, газоснабжения, ремонт подвальных помещений. |  | 564 743 | 2025 |
|  | Всего в год |  | 288 953,50 |  |  |  |  |