| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области. ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

#### от 24.02.2015 г. № 19

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2015 годы» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2011-2015 годы» за 2014 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                               С.В. Курапов

|  | - Утвержден: постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.02.2015 г. N 19 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2011-2015 годы»   за 2014 год.

Основной целью муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Малая Малышевка. Мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на достижение этих задач осуществлялись за счет уплаты акцизов на ГСМ, подлежащих распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

Работы по ремонту дорог включали в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Реализация Программы в 2014 г. привела к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Отремонтированы автомобильные дороги местного значения на территории сельского поселения Малая Малышевка общей площадью  2605 кв.м, из них  : ул. Школьная- 80 м, ул. Молодежная – 273 м, ул. Чапаевская - 2000 м, , общей протяженностью -553 м.

Приложение к

муниципальной программе

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования 2014 год, тыс. рублей |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Малая Малышевка по ремонту дорог местного значения , всего | 335,0 | 1325,8 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |
|  | Из них формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | 335,0 | 1243,6 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |
|  | Из них средства местного бюджета |  | 72,20 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |