| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19.02.2015 г. | № 12 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы « Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малая Малышевка на 2012-2015 годы» за 2014 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы « Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малая Малышевка на 2012-2015 годы» за 2014 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района

Кинельский

Самарской области                                                             С.В. Курапов

|  | - Утвержден постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 19.02.2015 г. N 12 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

« Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малая Малышевка на 2012-2015 годы»

за 2014 год.

| Наименование программы | - муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малая Малышевка на 2012-2015 годы» (далее – «Программа»). |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малая Малышевка для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования; создание условий, обеспечивающих безопасность при перевозке школьников к местам учебы и обратно. |
| Задачи муниципальной программы | Создание системы профилактических мер , направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения; совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; |

Мероприятия, предусмотренные Программой направлены на

предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети сельского поселения Малая Малышевка;

- сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов;

- уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования на 2013 г.,тыс. руб. ( План) | Объемы финансирования на 2013 г.,тыс. руб. ( Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка дислокации дорожных знаков | 7,0 | 7,0 |
|  | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 15,0 | 28,3 |
|  | Оптимизация распределения транспортных потоков на улично-дорожной сети. |  |  |
|  | Капитальный ремонт дорог | - | 1243,0 |
|  | Установка лежачих полицейских | 25,0 | 25,0 |
|  | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения ( сезонное содержание дорог) | - | 222,3 |
|  | Подсыпка щебнем дорог в населенных пунктах, грейдирование, расчистка по мере необходимости дорог поселения от снега. Подсыпка песком при гололедах . | - | 70,4 |
|  | Освещение дорог в темное время суток | 250,0 | 419,0 |
|  | Выполнение работ по устройству уличного освещение. | 80,0 | 141,5 |
|  | Содействие в создании уголков и кабинетов безопасности дорожного движения в детских школьных и дошкольных учреждениях поселения; учреждении культуры, выпуск памятки по БДД для учеников начальной школы | 1,0 | 1,0 |
|  | Пропаганда научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для дошкольников и учеников сельского поселения | 1,0 | 1,0 |
|  | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | 1,0 | 1,0 |
|  | Активизация деятельности общественных организаций | 1,0 | 1,0 |

Итого за 2014 год                                                                                                             381,0                                2154,