| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20.02.2015 г. | № 17 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                               С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 20.02.2015 г. .№ 17 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы»

за 2014 год

Целью программы является повышение качества условий проживания в сельском поселении Малая Малышевка, надежность и экологическая безопасность коммунального обслуживания, преобразование жилищно-коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интересах населения и других потребителей в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил.

Мероприятия, предусмотренные Программой были направлены на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа, обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг.

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наимено-вание мероприятий | Ответственные исполнители (соисполните-ли) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  | Ожидае-мый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | всего |  |
| 1. | Замена водопровод-ной сети | Администрация сельского поселения Малая Малышевка | 2014- 2016 гг. | 117,9 19 - |  |  |  |  |
| 2. | Установка приборов учета | Администрация сельского поселения Малая Малышевка | 2014- 2015 гг. |  |  |  |  |  |
| 3. | Рабата с проектно-сметной документации по строитель-ству биологи-чески- очист-ных сооруже-ний | Администрация сельского поселения Малая Малышевка | 2015-2016 |  |  |  |  |  |