| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20.02.2015 г. | № 18 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модерни-зация систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского посе-ления Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                               С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельсуий Самарской области от 20.02.2015 г..№ 18 |
| --- | --- |

Отчет о ходе  реализации муниципальной  программы

« Модернизация систем наружного освещения сельского поселения

Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год

Целью программы « Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы», является формирование современного светового облика сельского поселения Малая Малышевка, а так же качественное и высокоэффективное освещение территории сельского поселения на основе высокоэкономичных и надежных источников света,

повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, при снижении затрат муниципального бюджета на уличное освещение и повышение качества жизни жителей сельского поселения за счет применения современных энергосберегающих технологий освещения.

Мероприятия, которые были выполнены в 2014 году направлены на модернизацию систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения .

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок реализации | Финансирова-ние, тыс.руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 план | 2014 факт |  |
| 1. | Замена ламп ДНаТ 100- 150 Вт. на светодиодные светильники в количестве 150 шт. | Администрация сельского поселения Малая Малышевка | 2014- 2016 гг. | 100,0 | 141,5 | Сокращение потребления электро-энергии, снижение эксплуата-ционных затрат, обеспечение надежности работы систем наружного освещения |
| 2. | Установка приборов учета | Администрация СП Малая Малышев-ка | 2015- 2016 гг. |  |  |  |
| 3. | монтаж новой линии уличного освещения по улицам: Школьная Молодежная Заводская ул. Полевая ул.Чапаевская ул. Советская ул. Ком. Бакулина ул.Первомайская ул. Луговая ул. Лесная ул.Александ-рова ул. Алексеева | Администрация сельского поселения Малая Малышевка | 2014 г. 2015 г. 2016 г. |  |  |  |

Перечень показателей (индикаторов),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации  муниципальной программы сельского поселения Малая Малышевка

«Модернизация систем наружного освещения сельского поселения

Малая Малышевка на 2014 - 2016 годы» за 2014 год

| Наименование цели, задачи и показателя (индикатора) | Едини-цы изме-рения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отчет |  |
|  |  |  | Оценка | 2014 план | 2014 факт |
| Цель 1. Качественное и высокоэффективное освещение территории сельского поселения на основе высокоэкономичных и надежных источников света с повышением надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения. |
| Задача 1. Снижение потребления электрической энергии, повышение эффективности систем наружного освещения |
| Замена ламп ДНаТ 100- 150 Вт. на светодиодные светильники | единиц |  |  | 45 | 25 |
| Задача 2 Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, снижение эксплуатационных затрат |
| Установка счетчиков на линиях уличного освещения | единиц |  |  | 4 | 1 |
| Установка приборов автоматизированной системы управления наружным освещением | единиц |  |  | 4 | - |
| Задача 3. Увеличение площади освещаемых территорий населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка. |
| Монтаж новых линий уличного освещения | км |  |  | 2 | 1 |