| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Малая Малышевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21 января 2013г. | № 3 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| О противопаводковых мероприятиях на 2013 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера» от 21.12.94г., № 68-ФЗ  в целях  защиты населения и территории поселения от  возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвращения  и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, руководствуясь ст. 15 федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую  противопаводковую комиссию на территории сельского поселения Малая Малышевка (приложение №1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2013 год

(приложение №2).

3. Определить состав сил и средств, привлекаемых для противопаводковых  мероприятий  сельского поселения Малая Малышевка на 2013 год (приложение № 3).

Глава администрации сельского поселения                               С.В. Курапов

|  | Приложение № 1 к постановлению главы администрации сельского поселения Малая Малышевка от 21.01.2013 № 3 |
| --- | --- |

СОСТАВ

постоянно действующей противопаводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

| Курапов Сергей Викторович | - председатель паводковой комиссии, глава администрации поселения |
| --- | --- |
| Авдеев Александр Владимирович | - заместитель председателя паводковой комиссии, директор МУП ЖКХ «Малышевка» члены комиссии: |
| Кузьмин Александр Константинович | - главный врач Маломалышевского поликлинического отделения МУЗ «Кинельская ЦРБ»; |
| Барсуков Василий Михайлович | начальник участка «Маломалышевский» филиала «Кинельгоргаз» ООО «СВГК». |

|  | Приложение № 2 к постановлению главы администрации сельского поселения Малая Малышевка от 21.01.2013 № 3 |
| --- | --- |

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Малая Малышевка  муниципального района Кинельский на 2013 год

| мероприятия | ответственные |
| --- | --- |
| Обеспечить своевременное обнаружение и ликвидацию ледяных заторных участков, очистку водосточных труб | МУП ЖКХ «Малышевка» |
| Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ | администрация поселения |
| Постоянно контролировать состояние плотины «Язевка» | ООО «Водолаз» |
| Осуществлять постоянный контроль за состоянием дорожной инфраструктуры, мест водоотведения в селе Александровка, поселках Подлесный и Сосновка | Ростовский Владимир Васильевич, глава КФХ «Ростовское»; Юдакова Валентина Николаевна, депутат Собрания представителей СП Малая Малышевка |
| Организовать подвоз песка в места предполагаемых подтоплений | администрация поселения |
| Осуществить расчистку мест для пропуска талых вод в пойме ручья «Калинник» | МУП ЖКХ «Малышевка» |
| Произвести нарезку борозд для отведения талых вод со склонов, обращенных к селу | МУП ЖКХ «Малышевка» |
| Информировать население о характере предстоящего паводка | администрация поселения |
| В зависимости от обстановки предусмотреть введение круглосуточного дежурства должностных лиц и организацию работ по ликвидации ЧС | паводковая комиссия |
| Предусмотреть создание резервов материальных, финансовых ресурсов, продовольствия и медикаментов | 1.МУП ЖКХ «Малышевка» 2. администрация поселения 3. рабКООП «Малышевский» 4. поликлиническое отделение ЦРБ с. Малая Малышевка |

|  | Приложение № 3 к постановлению главы администрации сельского поселения Малая Малышевка от 21.01.2013 № 3 |
| --- | --- |

Состав сил и средств, привлекаемых для противопаводковых мероприятий

сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский

| Муниципальное образование | Личный состав, чел. | Финансовые средства на подготовительные противопаводковые мероприятия, тыс. руб | Резервные финансовые средства для ликвидации ЧС, тыс. руб. | Всего, ед. тех. | авторанспорт |  | Дорожно-строительная техника |  |  |  |  | спецтехника |  | плавсредства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | автобус | Грузовые автомобили | самосвал | погрузчик | Бульдозер, трактор | экскаватор | автокран | Водооткачивающая машина | Другая спецтехника |  |
| Сельское поселение Малая Малышевка | 11 | 10,0 | 40,0 | 9 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | - | - |