| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области. ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

#### от 24.02.2015 г. № 21

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | - Утвержден: постановлением администрации сельского поселения Мала Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.02.2015 г. N 21 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год.

Основными целями муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2014 год является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Малая Малышевка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В 2014 году при решении вопросов благоустройства сельского поселения Малая Малышевка решались такие задачи, как: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями , приведение в качественное состояние элементов благоустройства и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка.

Приложение 1

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финанси рования на 2014г., тыс. руб. План | Объемы финанси рования на 2014 г., тыс. руб. Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия по установке детских площадок | - |  |
|  | мероприятия по установке скамеек и урн | - |  |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 10,0 | 46,8 |
|  | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | - | 21,6 |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | - | 21,4 |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории | 30,0 | 122,5 |
|  | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 30,0 | 133,7 |
|  | мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог | 20,0 | 70,4 |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища |  |  |
|  | снос ветхого жилья | - |  |
|  | подготовка праздничных мероприятий ( проведение конкурсов на лучший дом и подворье) | - |  |
|  | озеленение поселений | 5,0 | 5,0 |
|  | проведение субботников | 5,0 | 5,0 |
|  | Содержание и ремонт контейнерных площадок( устройство ограждения контейнерных площадок, покраска контейнеров , замена контейнеров) | 110,0 | 31,7 |
|  | Приведение состояния фасадов многоэтажных зданий в соответствие с установленными нормами | 200,0 | - |
|  | Строительство забора по ул. Молодежная | - | 81,7 |
|  | ИТОГО | 410,0 | 539,8 |