| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

#### от 23.12.2015 г. № 90

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2018 годы» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»

2.    Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Ма-лой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                             С.В. Курапов

|  | - Приложение № 1 - к постановлению администрации - сельского поселения - Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области - от 23.12.2015 г. N 90 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2016-2018 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Дата принятия реше-ния о разработке му-ниципальной про-граммы | муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» ( далее –Программа) Распоряжение администрации сельского поселения Малая Малышевка от 01.12.2015 г. № 47 « О разработке муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы | - основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (далее - дороги местного значения) ремонт автомобильных дорог местного значения |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2016-2018 годы - реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Общий объем финансирования Программы составляет – 5206,2 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2016 год – 1928,4 тыс. рублей; 2017 год – 1638,9 тыс. рублей; 2018 год – 1638,9 тыс. рублей. - Повышение качества муниципальных автомобильных дорог и улиц сельского поселения Малая Малышевка. - Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования. - Приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования. |

- Характеристика текущего состояния , основные проблемы , показатели и анализ рисков реализации муниципальной программы.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Малая Малышевка, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Малая Малышевка составляет 50,9 км.

С 2011 года на территории поселения реализовывалась муниципальная программа «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая

Малышевка на 2011-2015 годы». В результате было усовершенствовано ( отсыпано щебнем и балластом)  2,55 км дорог.

Ул. Школьная -1км 100 м

Ул. Чапаевская - 800 м

Ул. Школьная -150 м

Ул. Александрова – 100 м ,

Ул. Алексеева – 400 м

По улице Советская заасфальтировано-120 м

Однако еще около 70% дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в сельском поселении Малая Малышевка позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2.  Приоритеты и  цели муниципальной политики, описание целей и задач муниципальной программы,  планируемые конечные результаты.

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения денежных средств из дорожного фона на ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Реализация программных мероприятий позволит получить социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет  усовершенствовано ( отсыпано) и частично отремонтировано 5 км дорог.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы.

3.Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на 2016 – 2018 годы и реализуется в один этап.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка пара-метров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели(табл. № 1):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Цель. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | км. |  |  | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Задача 2. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70,0 |  | 68,5 | 65,0 | 63,5 |

5.	Описание мер правового и государственного регулирования направленные на достижение целей программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка»

6.  Информация о ресурсном обеспечении Программы.

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования Программы  составляет –  5206,2 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2016 год –  1928,4  тыс. рублей;

2017 год –  1638,9  тыс. рублей;

2018 год –  1638,9  тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации

Программы

- Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» |
| --- | --- |

4. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения: |  |  |  | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |  |  |
| 1 | Отсыпка щебнем : - ул. Советская от дома № 9 до дома № 126 , - ул. Чапаевская от дома № 133 до дома № 195 | 1928,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Отсыпка щебнем: - ул. Советская от дома № 127 до дома 193, - ул. Чапаевская от дома № 1 до дома № 133 |  | 1638,8 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия: - ул. Школьная , - ул. Молодежная, - ул. Полевая |  |  | 1638,9 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1928,4 | 1638,8 | 1638,8 |  |  |  |