| - Российская Федерация - Администрация - сельского поселения - Малая Малышевка - муниципального района Кинельский - Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 06.03.2017 г. | № 16 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сельском поселении Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малы-шевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным зако-ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ма-лая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сельском поселении Малая Малышевка  на 2014-2016 годы» за 2016 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | - Утвержден: постановлением администрации сельского поселения Мала Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 06.03.2017 г. N 16 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сельском поселении Малая Малышевка  на 2014-2016 годы» за 2016 год.

Основными целями муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сельском поселении Малая Малышевка  на 2014-2016 годы» за 2016 год является ликвидация на территории сельского поселения Малая Малышевка ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда и переселение проживающих в нем граждан в благоустроен-ные жилые помещения.

В 2016 году муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сельском поселении Малая Малышевка  на 2014-2016 годы» была полностью завершена, в результате ее реализации было построено и заселено 10 коттеджей на 2 квартиры с приусадебными участками, расположенными про адресу : с. Малая Малышевка, ул. Солнечная дома с № 1 по дом №10.

Улучшили жилищные условия  44 человека, проживающие в ветхом жилищном фонде сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Ликвидирован ветхий жилищный фонд общей площадью 671,7 кв.м.

Улучшен архитектурный облик и создан благоприятный инвестиционный климат в сфере жилищного строительства в сельском поселении Малая Малышевка. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура приведены в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания.