| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 09.03.2017 г. | № 21 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модерни-зация систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского посе-ления Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2016 год.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                               С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельсуий Самарской области от 09.03.2017 г..№ 21 |
| --- | --- |

Отчет о ходе  реализации муниципальной  программы

« Модернизация систем наружного освещения сельского поселения

Малая Малышевка на 2014-2016 годы» за 2016 год

Целью программы « Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка на 2014-2016 годы», является формирование современного светового облика сельского поселения Малая Малышевка, а так же качественное и высокоэффективное освещение территории сельского поселения на основе высокоэкономичных и надежных источников света,

повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, при снижении затрат муниципального бюджета на уличное освещение и повышение качества жизни жителей сельского поселения за счет применения современных энергосберегающих технологий освещения.

Мероприятия, которые были выполнены в 2016 году направлены на модернизацию систем наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения .

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации  муниципальной программы

| Наименование цели, задачи и показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значение показателя (индикатора) 2016 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выпол-нения |
| Замена ламп ДНаТ 100- 150 Вт. на светодиодные светильники | единиц | 45 | 45 | 100 |
| Установка счетчиков на линиях уличного освещения | единиц | 4 | 4 | 100 |
| Установка приборов автоматизированной системы управления наружным освещением | единиц | 4 | 4 | 100 |
| Монтаж новых линий уличного освещения | км | 2 | 2 | 2 |

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Финансирова-ние, тыс.руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 план | 2016 факт |  |
| 1. | Замена ламп ДНаТ 100- 150 Вт. на светодиодные светильники в количестве 150 шт. | Администрация СП Малая Малышевка | 99,0 | 259,8 | Сокращение потребления электроэнергии, снижение эксплуата-ционных затрат, обеспечение надежности работы систем наружного освещения |
| 2. | Установка приборов учета и | Администрация СП Малая Малышевка | 21,8 | 10,0 |  |
| 3. | Содержание и обслуживание систем наружного освещения | Администрация СП Малая Малышевка | 135,2 | 105,4 |  |
| 4. | Монтаж новой линии уличного освещения | Администрация СП Малая Малышевка | 100,0 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 356,0 | 375,2 |  |