| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20.12.2017 г. | № 123 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.11.2016 г. № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация систем уличного освещения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 -2019 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в Постановление администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области  от 21.11.2016 г. № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация систем уличного освещения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 -2019 годы».

- В Паспорте программы:

а) Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Модернизация систем уличного освещения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 -2020 годы»

б) Этапы и сроки реализации программы изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап с 2017 -2020 годы» |
| --- | --- |

в) Объемы бюджетных ассигнований программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы -3734,5 тыс. рублей в 2017 году - 952,0 тыс. руб.; в 2018 году – 908,5 тыс. руб.; в 2019 году – 937,0 тыс. руб. в 2020 году – 937,0 тыс. руб.» |
| --- | --- |

- Раздел 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Сроки и этапы реализации программы в целом с указанием промежуточных результатов

Программа рассчитана на 2017 – 2020 годы и реализуется в один этап.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

- Приложение № 1 к муниципальной программе  изложить в следующей редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу на следующий день после официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                  С.В. Курапов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УТВЕРЖДЕНО: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка Муниципального района Кинельский Самарской области От20.12.2017 г..№ 123 |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наимено-вание мероприятий | Ответственныеисполннители | Срок реализации г. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| 1. | Замена светильники | Админист-рация сель-ского посе-ления Малая Малышевка | 2017- 2020 | 286,0 | 213,5,0 | 163,0 | 163,0 | 825,0 |
| 2. | Установка приборов учета | Админист-рация сель-ского посе-ления Малая Малышевка | 2017- 2020 |  | 21,0 | 21,0 | 21,0,0 | 63,0 |
| 3. | монтаж новой линии уличного освещения по улицам: ул.Молодежная ул.Чапаевская ул. Советская ул. Ком. Бакулина ул.Первомайская ул. Луговая ул. Лесная ул.Александрова ул. Алексеева | Администрация сельско-го поселения Малая Малышевка | 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание и обслуживание линии уличного освящения |  | 2017-2020 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 456,0 |
| 5 | Оплата за электроэнергию |  | 2017-2020 | 552,0 | 560,0 | 585,0 | 585,0 | 2282,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 952 | 908,5 | 937,0 | 937,0 | 3734,5 |