РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Кинельский

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Малая Малышевка

# РЕШЕНИЕ

от  08 декабря 2017 года      № 129

«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 22.06.2017 г. № 104 «Об утверждении Программы комплексного развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самаркой области  на 2017-2030 годы.

В целях уточнения объемов и направлений расходования средств бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области , Собрание представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от22.06.2017 г. № 104 «Об утверждении Программы комплексного развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самаркой области  на 2017-2030 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. в паспорте Программы:

Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке, и составляет: 27 797,6 тыс. рублей, где 2017 год – 2 786,3 тыс. рублей; 2018 год – 3 272,4 тыс. рублей; 2019 год – 2 014,9 тыс. рублей. 2020 год – 2 014,9 тыс. рублей. 2021 год – 2 014,9 тыс. рублей. 2022 – 2030 годы – 15 694,2 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 1.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры,  изложить в следующей редакции:

« Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе формируемые за счет поступающих в местный бюджет средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год и плановый период в установленном порядке, и составляет:   27 797,6тыс. рублей, где

2017 год –  2 641,8  тыс. рублей;

2018 год –  3 272,4  тыс. рублей;

2019 год –  2 014,9  тыс. рублей.

2020 год – 2 014,9  тыс. рублей.

2021 год – 2 014,9  тыс. рублей.

2022 – 2030 годы – 15 694,2 тыс. руб.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом возможности органов   местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на  решении  посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

1.3. Таблицу № 7  изложить в следующей  редакции.

Перечень программных мероприятий на 2017 год и

плановый период  до 2020 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | Срок реализации | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Адми-нистра-ция сельского поселе-ния Малая Малы-шевка |
| 1.1. | Составление дефектных ведомостей по всем дорогам | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | февраль- март ежегодно |  |
| 1.2. | Составление смет, проведение торгов по определению подрядчиков, исполнителей | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | Март- апрель ежегодно |  |
| 1.3 | Отсыпка улиц щебнем: | 208,5 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | май-сентябрь ежегодно |  |
| 1.4 | Отсыпка песком обочин дорог | 73,5 | 28,5 | 28,5 | - | май-сентябрь ежегодно |  |
| 1.5 | Устройство тротуара по ул. Молодежная от дома № 11 до дома № 17 | 1000,0 | - | - |  | май-сентябрь |  |
| 1.6 | Ремонт асфальтового покрытия по улицам: Молодежная, Советская, Полевая; Заводская; Комиссара Бакулина; Школьная, Лесная | 180,0 | 2432,5 | 1000,0 | 1000,0 | май-сентябрь |  |
| 2. | Дорожные работы |  |
| 2.1. | Расчистка дорожного полотна от снежного покрова | 522,5 | 420,0 | 420,0 | 420 | Ноябрь- Апрель ежегодно | Адми-нистра-ция сельского поселе-ния Малая Малы-шевка |
| 2.2. | Посыпка дорожного полотна песком | 135,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Ноябрь- апрель ежегодно |  |
| 2.3 | Уборка снежных валов с пешеходных зон | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | Ноябрь-март ежегодно |  |
| 3 | Дорожная безопасность ( организация дорожного движения) |  |
| 3.1. | Обследование дорожных знаков | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | Апрель –май ежегодно | Адми-нистра-ция сельско-го поселе-ния Малая Малы-шевка |
| 3.2. | Замена изношенных, украденных, поломанных дорожных знаков | 146,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | Май-июнь ежегодно |  |
| 3.3. | Дислокация технических средств организации дорожного движения | 12,5 | - | - |  | Июнь-июль ежегодно |  |
| 3.4. | Корректировка дорожных знаков согласно новой дислокации | 245,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | Июль-сентябрь ежегодно |  |
| 3.5. | Обновление пешеходного перехода, ревизия светофора у школы | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Июль- август ежегодно |  |
| 3.6. | Проверка железнодорожных переездов на наличие дорожных знаков | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | Апрель-октябрь ежегодно |  |
| 4. | Выполнение работ по устройству уличного освещения | 205,4 | 106,1 | 162,2 | 262,2 | Постоян-но |  |  |  |
| 5. | Содействие в создании уголков безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных учреждениях сельского поселения, учреждении культуры. Выпуск памятки по БДД для жителей поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Постоян-но | Администрация СП, МБУ «Культу-ра Плюс» |  |  |
| 6 | Пропаганда научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для дошкольников и учеников сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Постоян-но | Администрация СП, МБУ «Культу-ра Плюс» |  |  |
| 7 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Постоян-но | Администрация СП, МБУ «Культу-ра Плюс» |  |  |
|  | Итого: | 2786,3 | 3272,4 | 2014,9 | 2014,9 |  |  |  |  |

2. Настоящее решение подлежит публикации в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу на следующий день после опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                       С.В.Курапов

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                              А.В. Авдеев