| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 5 февраля 2018 г. | № 8 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018 года на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области». |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях защиты населения и территории поселения от возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, руководствуясь статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав постоянно действующей  противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области. (Приложение №1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2018 год

(приложение №2).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий на 2018 год (приложение № 3).

4. До 27 февраля 2018 года провести заседание паводковой комиссии с повесткой дня «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем на

территории сельского Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области в 2018 году».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и вступает в законную силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                          С.В. Курапов

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО: Постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 05 февраля 2018 года № 8 |
| --- | --- |

СОСТАВ

постоянно действующей противопаводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка  муниципального района Кинельский Самарской области

| Курапов Сергей Викторович | - председатель паводковой комиссии, Глава сельского поселения Малая Малышевка |
| --- | --- |
| Авдеев Александр Владимирович Баринова Галина Геннадьевна | - заместитель председателя паводковой комиссии, директор МУП ЖКХ «Малышевка» - секретарь паводковой комиссии, инспектор ВУС члены комиссии: |
| Семенова Елена Ивановна | - заведующая Маломалышевским поликлиническим отделением ГБУЗ СО « Кинельской ЦБГ и Р» |
| Барсуков Василий Михайлович | начальник участка «Маломалышевский» филиала «Кинельгоргаз» ООО «СВГК». |

|  | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО: Постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 05 февраля 2018 года № 8 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  на территории сельского поселения

Малая Малышевка муниципального района Кинельский

Самарской области в период весеннего половодья 2018 года

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | до 16 .02.2018 г. | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 1.2.. |  | Корректировка состава паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка | до 16 .02.2018 г. | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 1.3. |  | Уточнение перечня предприятий (Организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий | до 16.02.2018 г. | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 1.4. |  | Заключение договора с МУП ЖКХ «Малышевка»на выполнение работ по очистке от снега улиц и переулков для пропуска талых вод в населённых пунктах сельского поселения Малая Малышевка | до 16.02.2018 г. | Глава сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 1.5. |  | Проведение заседания паводковой комиссии и КЧС и ОПБ с повесткой дня: «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, на территории сельского поселения Малая Малышевка в 2018 году» | до 27 02.2018 г. | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка, глава сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 1.6. |  | Организовать комплексное обследование дорог местного значения, водопропускных труб, канализационных стоков на территории поселения, попадающих в зону возможного подтопления. | до 16 .03.2018 г. | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка глава сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 1.7. |  | Обеспечение готовности средств связи, системы оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка | Постоянно, в течении года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка глава сельского поселения Малая Малышевка руководители организаций, учреждений, предприятий. |  |
| 1.9. |  | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии. | Постоянно, в течении года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 2. В период пропуска паводка |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сбор и анализ информации о паводковой обстановке на подведомственных территориях и объектах коммунальной инфраструктуры |  | постоянно | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 2.2. | Организация (при необходимости) круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой в угрожаемых населённых пунктах |  | с 15.03.2018 г. до окончания паводка | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка глава сельского поселения Малая Малышевка руководители организаций, учреждений, предприятий. |  |
| 2.3 | Осуществить расчистку мест для пропуска талых вод в пойме ручья «Калинник» |  | В период половодья | МУП ЖКХ «Малышевка» |  |
| 2.4 | Осуществлять постоянный контроль за состоянием мест водоотведения в селе Александровка, поселках Подлесный и Сосновка |  | Постоянно | Ростовский Владимир Васильевич, глава КФХ»Ростовская» Юдакова Валентина Николаевна, депутат Собрания представителей СП Малая Малышевка |  |
| 2.5 | Постоянно контролировать состояние плотины «Язевка» |  | Постоянно | ООО «Водолаз» |  |
| 2.6 | Произвести нарезку борозд для отведения талых вод со склонов, обращенных к селу |  | сентябрь- октябрь | МУП ЖКХ «Малышевка |  |
| 2.7 | Организовать подвоз песка в места предполагаемых подтоплений |  | март | администрация сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 2.8 | Предоставление сведений в ЕДДС о складывающей обстановке в период паводка. |  |  | глава администрации сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 2.9. | Организация и проведение очистки крыш зданий от снега на территории поселения: - зданий школ; - зданий детских садов; - зданий СДК и библиотеки; -зданий больницы; - здания ГУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский». |  | март-апрель 2018 года | Руководители организаций, учреждений, предприятий, расположенных на территории поселения |  |
| 2.9.1 | Разработка оперативного плана действий по каждому потенциально подтапливаемому пункту или части его территории. |  | до 25 марта 2018 года | Паводковая комиссия сельского поселения Малая Малышевка , глава сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 2.9.2 | Проводить своевременное оповещение населения о возможности подтопления жилья и построек, информирование населения о складывающей обстановке через «Вестник Малой Малышевки» (публикация статей, распространения памяток, листовок) по действиям населения подтоплении территорий, домов. |  | с марта 2018 года до окончания паводка | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка а, заместитель главы администрации сельского поселения Малая Малышевка |  |
| 3. После прохождения паводка |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация и проведение своевременной уборки подведомственных территорий и объектов от последствий паводковых вод. | по отдельным планам | Глава сельского поселения Малая Малышевка , руководители организаций, учреждений, предприятий. |  |
| 3.2. |  | Проведение обследования жилых зданий, придомовых коммуникаций на предмет выявления разрушений, осадки зданий, подмывов, размывов, деформации и прочих последствий затоплении, составление планов ремонтно-восстановительных работ, определение источников финансирование | по отдельным планам | специальные комиссии, созданные администрацией сельского поселения Малая Малышевка совместно с комиссиями района (по согласованию) |  |