РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Кинельский

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Малая Малышевка

# РЕШЕНИЕ

от 10 мая 2018 года      № 153

«Об утверждении отчета о ходе реализации программы комплексного развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самаркой области  на 2017-2030 годы, за 2017 год.

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области , Собрание представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

- Утвердить прилагаемый отчета о ходе реализации программы комплексного развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самаркой области  на 2017-2030 годы, за 2017 год.

2. Настоящее решение подлежит публикации в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу после опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                       С.В.Курапов

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                              А.В. Авдеев

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 10.05.2018 г. .№ 153 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации программы комплексного развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самаркой области  на 2017-2030 годы, за 2017 год.

Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самаркой области  на 2017-2030 годы направлена на увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах и на развитие транспортной инфраструктуры.

В 2017 году в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области решались такие задачи, как ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Была создана система профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения. Были усовершенствованы системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с оптимизацией режимов движения на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления движением.

Проводится планомерная работа по повышению качества муниципальных автомобильных дорог и улиц сельского поселения Малая Малышевка, с приведением дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство сельского поселения, с предотвращением аварийности на дорожно-уличной сети сельского поселения Малая Малышевка и уменьшением недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение по

реализации программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Адми-нистра-ция сельского поселе-ния Малая Малы-шевка |
| 1.1. | Составление дефектных ведомостей по всем дорогам | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |
| 1.2. | Составление смет, проведение торгов по определению подрядчиков, исполнителей | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |
| 1.3 | Отсыпка щебнем: - ул. Советская от дома № 151 до дома № 215 - переход с ул. Чапаевская на ул. Первомайская; ул. Солнечная- отсыпка песком | 180,0 | 216,3 |  |
| 1.4 | Отсыпка песком обочин дорог | 28,5 | 29,8 |  |
| 1.5 | Устройство тротуара по ул. Молодежная от дома № 11 до дома № 17 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1.6 | Ремонт асфальтового покрытия по улицам: Молодежная, Советская, Полевая; Заводская; Комиссара Бакулина; Лесная | 180,0 | 193,8 |  |
| 2. | Дорожные работы |  |
| 2.1. | Расчистка дорожного полотна от снежного покрова | 349,8 | 430,0 | Адми-нистра-ция сельского поселе-ния Малая Малы-шевка |
| 2.2. | Посыпка дорожного полотна песком | 15,0 | 23,0 |  |
| 2.3 | Уборка снежных валов с пешеходных зон | 32,3 | 54,8 |  |
| 3 | Дорожная безопасность ( организация дорожного движения) |  |
| 3.1. | Обследование дорожных знаков | Финансирование не предусмотрено, расходы на теку-щую деятельность | Адми-нистра-ция сельско-го поселе-ния Малая Малы-шевка |
| 3.2. | Замена изношенных, украденных, поломанных дорожных знаков | 15,9 | 352,4 |  |
| 3.3. | Дислокация технических средств организации дорожного движения | 12,5 | 12,5 |  |
| 3.4. | Корректировка дорожных знаков согласно новой дислокации | 45,0 | 45,0 |  |
| 3.5. | Обновление пешеходного перехода, ревизия светофора у школы | 22,0 | 16,2 |  |
| 3.6. | Проверка железнодорожных переездов на наличие дорожных знаков | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |
| 4. | Выполнение работ по устройству уличного освещения | 105,4 | 105,4 105,4 |  |  |  |
| 5. | Содействие в создании уголков безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных учреждениях сельского поселения, учреждении культуры. Выпуск памятки по БДД для жителей поселения | 1,0 | 1,0 | Администрация СП, МБУ «Культу-ра Плюс» |  |  |
| 6 | Пропаганда научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для дошкольников и учеников сельского поселения | 1,0 | 1,0 | Администрация СП, МБУ «Культу-ра Плюс» |  |  |
| 7 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 1,0 | 1,0 | Администрация СП, МБУ «Культу-ра Плюс» |  |  |
|  | Итого: | 1989,4 | 2524,0 |  |  |  |