| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 09.11. 2018 г. | № 91 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении паспорта общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта в 2019 году |  |
| --- | --- |

На основании Государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, рассмотрев решение Общественного совета сельского поселения Малая Малышевка, руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый паспорт общественного значимого некоммерческого проекта, с участие граждан, проживающих в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике  Малой Малышевки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                     С.В. Курапов

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

от 09.11.2018 г. № 91

ПАСПОРТ

общественно значимого некоммерческого проекта,

претендующего на получение гранта в 2019году

Сельское поселение Малая Малышевка

муниципального района Кинельский Самарской области

____________________________________________________________ (наименование муниципального образования Самарской области)

# I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Строительство универсальной спортивной площадки в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации( да/нет) | Да |
| Площадь на которой реализуется проект кв.м | 510 |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта: создание комфортных условий жизнедеятельности на территории села Малая Малышевка. Задачи проекта: -многофункциональность использования и привлечения разновозрастных групп населения к физической культуре и спорту; - пропаганда здорового образа жизни, создание условий для проведения спортивных мероприятий и занятий спортом всех жителей села; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов: - формирование чувства коллективизма, совместная деятельность граждан. |
| Инициатор проекта | - Общественный совет сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Заявитель проекта | Администрация сельского поселения Малая Малышевка Кинельского района Самарской области |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 7 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 01.03.2019 |
| Дата окончания реализации проекта | 01.10.2019 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 2 428,62 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта | 1 455,00 |
| местного бюджета | 175,00 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц- всего | 798,62 |
| Из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 357,29 |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием, тыс. руб. | 35,58 |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами (разработка и перевозка грунта, доставка песка, щебня, устройство оснований площадки, и т.д.) | 167,80 |
| иное(предоставление материалов: песка, щебня,) | 153,91 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 135,93 |
| денежными средствами | 10,96 |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное(предоставление материалов: стальные опоры, провода, труба, бетон, прожектора) | 124,97 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей | 305,4 |
| денежными средствами | 300,00 |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами ( бурения ям, установка опор) | 5,4 |
| иное(указать наименования вида расходов) |  |

Трудовое участие:

| № п/п | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко - часов | Стоимость одного человеко – часа (руб.) | Стоимость трудовых затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м | 4 | 304,20 | 1 216,80 |
| 2 | Работа на отвале | 4 | 195,00 | 780,00 |
| 3 | Погрузочные работы-уборка лишнего грунта | 12 | 303,51 | 3 642,12 |
| 4 | Перевозка лишнего грунта | 12 | 230,45 | 2 765,40 |
| 5 | Устройство оснований из песка толщиной 15 см | 16 | 304,20 | 4 867,20 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня М 400 | 24 | 304,20 | 7 300,80 |
| 7 | Уплотнение подстилающих слоев из щебня и песка | 12 | 250,00 | 3 000,00 |
| 8 | Бурение ям для опор освещения | 1 | 217,32 | 217,32 |
| 9 | Установка опор освещения | 8 | 239,08 | 1 912,64 |
| 10 | Бетонирование опор освещения | 2 | 217,39 | 434,78 |
| 11 | Установка прожекторов | 10 | 264,28 | 2 642,80 |
| 12 | Устройство траншеи | 10 | 304,20 | 3 042,00 |
| 13 | Погрузочные работы-лишний грунт | 2 | 304,20 | 608,40 |
| 14 | Перевозка -лишний грунт | 2 | 195,00 | 390,00 |
| 15 | Прокладка кабеля под землей с затягиванием в полиэтиленовые трубы | 8 | 269,30 | 2 154,40 |
| 16 | Засыпка траншеи | 2 | 304,20 | 608,40 |
|  | Итого |  |  | 35 583,06 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 253 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 72 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Все группы населения |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно | более 800 |
| в том числе: |  |
| непосредственно. чел | 300 |
| косвенно | 500 |

Инициаторы проекта:

| № | Инициатор проекта Ф.И.О. (наименование организации) | Краткое описание вклада в реализацию проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Курапова С.П.- председатель Общественного совета | Идеолог проекта (работа с жителями поселения, информирование жителей о проводимой работе по реализации проекта, организация проведения общественного контроля строящегося объекта) |
| 2. | Администрация сельского поселения | Заявитель проекта (подготовка документации для проведения торгов, определение исполнителя, софинансирование проекта из бюджета поселения, контроль за выполнением контракта, отчет об использовании субсидий из областного бюджета и т.д.) |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью « БИО-ТОН» | Реализатор проекта: вклад денежными средствами – 300 тыс.руб. |
| 4. | Авдеев А.В | Реализатор проекта: предоставление техники: экскаватора, трактора для перевозки грунта , катка для устройства основания площадки |
| 5. | Ягодкин М.С. | Реализатор проекта: предоставление техники для перевозки грунта песка и щебня |
| 6. | Ростовский В.В. | Реализатор проекта: предоставление щебня и песка |
| 7. | ИП Старчевая С.А. | Реализатор проекта: предоставление трубы из полиэтилена диаметром 50мм – 140 м |
| 8. | ИП Косарева Е.А. | Реализатор проекта: предоставление прожекторов светодиодных 8 шт. с креплением |
| 9. | ИП Волкова Е.А | Реализатор проекта: предоставление стальных опор для прожекторов 4 шт. |

II. Описание проекта

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности

для сообщества.

Сельское поселение Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области развивающееся перспективное сельское поселение с населением 2500 жителей, из них трудоспособные граждане- 1253 , где молодежь до 30 лет составляет 442 человека, дети до 18 лет – 386 человек и пенсионеры - 861 человек.

Удовлетворенность населения социально-бытовыми услугами, культурными и спортивными объектами является основой позитивного отношения к сельской местности, делает привлекательным сельский образ жизни. Это способствует привлечению молодежи в село, что в вою очередь решает проблему кадровой обеспеченности сельскохозяйственных предприятий и учреждений социальной сферы.

К сожалению, в селе Малая Малышевка, как и во многих селах Самарской области, отсутствуют обустроенные места для занятия спортом.

А ведь спортивная универсальная площадка,  это одна из эффективных и востребованных форм организации свободного времени населения, способствующая созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом всех возрастов, особенно молодежи. Вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики вредных привычек в молодежной среде.

На протяжении десятилетий средняя школа сельского поселения Малая Малышевка профилируется в таком виде спорта как баскетбол. В секциях баскетбола заняты более 250 мальчишек и девчонок от 8 до 17 летнего возраста. Это подтверждается ежегодными призовыми местами на уровне района и области. Дети во дворах вкапывают столбы, приспосабливают самодельные «корзины» и бросают дешевые китайские мячи в кольца. Тех занятий по расписанию в секциях им не достаточно, напрашивается открытая баскетбольная площадка. «Производственники», ветераны труда в свободное время активно посещают спортзал сельского дома культуры для игры в волейбол. Но существует весомая проблема, не позволяющая заниматься круглогодично. Окна в спортзале обращены к югу и с апреля в этом спортзале играть невозможно из-за жары. Возникает потребность в волейбольной площадке на свежем воздухе. Наши пенсионеры-волейболисты неоднократные чемпионы Кинельского района.

В связи с этим строительство универсальной спортивной площадки с современным покрытием и оборудованием, для таких спортивных игр как баскетбол, волейбол в селе Малая Малышевка станет важным этапом по осуществлению инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, так как граждане, которые смогут воспользоваться данной площадкой, живут и работают в сельской местности.

Обсуждение общественно значимого некоммерческого проекта претендующего на получение гранта в 2019 году- прошли в организациях села , в школе, на собрании ТСЖ « Надежда», Информация была размещена на сайте муниципального района Кинельский.

Утвержден состав проектной группы для целей реализации общественного проекта в количестве 7 человек.

Утвержден состав группы общественного контроля для проведения постоянного контроля, не только со стороны органов исполнительной власти, но и со стороны населения, жителей села, на всех этапах строительства и монтажа спортивной площадки.

Проведена большая работа по поиску партнеров ( спонсоров) проекта для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц. Чувство сопричастности к общему делу, направленному на улучшение собственной жизни, жизни других людей – является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании родного села.

Таким образом, строительство спортивной универсальной площадки в селе Малая Малышевка имеет большое общественное значение. В случае успешного внедрения данного проекта, жители укрепят свою веру в связь власти и народа.  Сельчане обязательно будут и в дальнейшем поддерживать подобные программы государства. Каждый житель на реальном деле почувствует свою личную причастность к укреплению и процветанию своего села.

После строительства универсальная спортивная площадка будет зарегистрирована и принята на баланс сельского поселения Малая Малышевка, с последующей передачей в оперативное управления муниципальному бюджетному учреждению «Культура Плюс» сельского поселения Малая Малышевка. Контроль за последующим содержанием объекта общественной инфраструктуры будет осуществлять директор  МБУ «Культура Плюс». Ну, а на жителей села, под руководством Общественного совета, ляжет ответственность в поддержании порядка и бережного отношения к оборудованию спортивной площадки, к покрытию и ограждению, уборка и благоустройство территории вокруг спортивной площадки.

- Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка аукционной документации | март –апрель 2019 | Администра-ция сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Проведение торгов и определение исполнителя(подрядчика) | апрель –май 2019 |  |
| Привлечение жителей к строительству универсальной спортивной площадки ( сбор денежных средств населения, | апрель – май 2019 |  |
| Подготовка территории площадки (отсыпка щебнем и песком) | май – июнь 2019 |  |
| Приобретение травмобезопасного резинового покрытия, ограждения площадки, спортивного оборудования | июнь - июль 2019 |  |
| Устройство опалубки территории площадки | июль 2019 |  |
| Установка спортивного оборудования | июль – август 2019 |  |
| Укладка бесшовного резинового покрытия | июль – август 2019 |  |
| Установка ограждения площадки | август- сентябрь 2019 |  |
| Установка осветительных прожекторов | август-сентябрь 2019 |  |
| Благоустройство территории вокруг площадки | август-сентябрь 2019 |  |
| Информирование жителей села через объявления по местному проводному радио и объявлениях на стендах и в СМИ о торжественном открытии универсальной спортивной площадки | сентябрь 2019 | Администра-ция сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Торжественное мероприятие, посвященное открытию универсальной спортивной площадки в с. Малая Малышевка ( районные соревнования по волейболу, баскетболу) | сентябрь 2019 |  |

III. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта, тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Асфальтовое основание |  | 591,77 | 591,77 |
| Спортивное покрытие | 850,74 | 60,00 | 910,74 |
| Ограждение | 211,92 | 60,00 | 271,92 |
| Электромонтажные работы |  | 205,25 | 205,25 |
| Баскетбольная стационарная система | 56,12 |  | 56,12 |
| Волейбольный комплект | 14,60 |  | 14,60 |
| Скамья со спинкой (2 шт) | 16,38 |  | 16,38 |
| Урна у шт. | 3,51 |  | 3,51 |
| Устройство тротуара | 301,73 | 56,6 | 358,33 |
| Итого | 1455,00 | 973,62 | 2 428,62 |

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                           С.В. Курапов

Исполнитель

Специалист администрации                                                           Е.С. Котрухова

88466355324