| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20 февраля 2020 г. | № 21 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020 года на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области». |  |
| --- | --- |

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 18.02.2020 г. № 284 « О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций  в период половодья 2020 года на территории муниципального района Кинельский», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2020 года и для организации пропуска вод на водостоках на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план по предупреждению чрезвычайных  ситуаций  в период весеннего половодья 2020 года на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

2.  Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на специалиста администрации Попкову Т.А.

3.   Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка муниципального района

Кинельский Самарской области                                               С.В. Курапов

|  | Утверждено: Постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 20 февраля 2020 года №21 |
| --- | --- |

ПЛАН

по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020 года на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В подготовительный период |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уточнение перечня предприятий (Организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий | до 20 февраля 2020 года | Председатель противопаводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка, (далее - Глава сельского поселения), |  |  |
| 1.2. | Заключение договора с МУП ЖКХ «Малышевка» на выполнение работ по очистке от снега улиц и переулков для пропуска талых вод в населённых пунктах сельского поселения Малая Малышевка | до 10 февраля 2020 года | Глава сельского поселения |  |  |
| 1.3 | Участие в командно-штабной тренировке по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области» | Февраль-март | Глава сельского поселения Специалист администрации Попкова Т.А. |  |  |
| 1.4 | Проведение учений, тренировок, занятий по действиям населения в угрозе и возникновения паводка | март | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А., |  |  |
| 1.5. | Создание в сельском поселении Малая Малышевка механизированной оперативной группы | До 07 марта 2020 | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А., |  |  |
| 1.6. | Проведение заседания противопаводковой комиссии с повесткой дня: «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем, на территории сельского поселения Малая Малышевка в 2020 году» | до 15 марта 2020 года | Глава сельского поселения |  |  |
| 1.7. | Организовать комплексное обследование дорог местного значения, водопропускных труб, канализационных стоков на территории поселения, попадающих в зону возможного подтопления. | до 15 марта 2020 года | Глава сельского поселения, Директор МУП ЖКХ «Малышевка» |  |  |
| 1.8. | Обеспечение готовности средств связи, системы оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка | постоянно | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А. |  |  |
| 1.9. | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании противопаводковой комиссии. | постоянно | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А. |  |  |
| 2. В период пропуска паводка |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сбор и анализ информации о паводковой обстановке на территории сельского поселения и объектах коммунальной инфраструктуры | постоянно | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А. |  |  |
| 2.2. | Организация (при необходимости) круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии сельского поселения Малая Малышевка | с 15 марта 2020 года до окончания паводка | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А., руководители организаций, учреждений, предприятий. |  |  |
| 2.3 | Осуществить расчистку мест для пропуска талых вод в пойме ручья «Калинник» | В период половодья | Директор МУП ЖКХ «Малышевка» |  |  |
| 2.4 | Осуществлять постоянный контроль за состоянием мест водоотведения в селе Александровка, поселках Подлесный и Сосновка | постоянно | глава КФХ «Ростовская» депутат Собрания представителей СП Малая Малышевка |  |  |
| 2.5 | Постоянно контролировать состояние плотины «Язевка» | постоянно | ООО «Водолаз» |  |  |
| 2.6 | Произвести нарезку борозд для отведения талых вод со склонов, обращенных к селу | В период половодья | МУП ЖКХ «Малышевка |  |  |
| 2.7 | Организовать подвоз песка в места предполагаемых подтоплений | В период половодья | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |  |  |
| 2.8 | Предоставление сведений в ЕДДС о складывающей обстановке в период паводка. | В период половодья | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А., |  |  |
| 2.9. | Проведение своевременного оповещения населения о возможности подтопления жилья и построек через систему проводного радиовещания, информирование населения о складывающей обстановке через «Вестник Малой Малышевки» (публикация статей, распространения памяток, листовок) по действиям населения подтоплении территорий, домов. | с марта 2020 года до окончания паводка | Глава сельского поселения, Специалист Попкова Т.А., |  |  |
| 3. После прохождения паводка |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение своевременной уборки подведомственных территорий и объектов от последствий паводковых вод. | по отдельным планам | Глава сельского поселения, МУП ЖКХ « Малышевка» |  |  |
| 3.2. | Проведение обследования жилых зданий, придомовых коммуникаций на предмет выявления разрушений, осадки зданий, подмывов, размывов, деформации и прочих последствий затоплении, составление планов ремонтно-восстановительных работ, определение источников финансирование | по отдельным планам | Специальная комиссия, созданные администрацией сельского поселения Малая Малышевка совместно с комиссиями района (по согласованию) |  |  |