| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Малая Малышевка ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |

#### от 28.03.2014 г. № 28

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» за 2013 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской	 области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» за 2013 год.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка                                                             С.В. Курапов

|  | - Утвержден постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 28.03.2014 г. N 28 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Ремонт дорог местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2011-2015 годы » за 2013год.

| Ответственный исполнитель | - Администрация сельского поселения Малая Малышевка |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы | - основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Малая Малышевка (далее - дороги местного значения) ремонт дорог местного значения |

Мероприятия, предусмотренные Программой направлены на увеличение протяженности на территории сельского поселения  Малая Малышевка отремонтированных дорог местного значения.

Решение этой задачи осуществлялось путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету сельского поселения Малая Малышевка на ремонт дорог местного значения, что обеспечило проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включали в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Реализация Программы в 2013 г. привела к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Отремонтированы автомобильные дороги местного значения на территории сельского поселения Малая Малышевка общей площадью 1665 кв.м : ул. Советская-141 м, ул. Луговая- 60 м, ул. Школьная- 32 м, ул. Молодежная – 20 м,

ул. Лесная- 40 м, ул. комиссара Бакулина - 40 м., общей протяженностью -333 м.

Приложение к

муниципальной программе

4. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования 2013 год, тыс. рублей |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Малая Малышевка по ремонту дорог местного значения , всего | 275,2 | 1609,4 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |
|  | Из них формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета |  | 1528,8 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |
|  | Из них средства местного бюджета |  | 80,6 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка |