Администрация сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16 марта 2017 года № 24

с. Новый Сарбай

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2014-2016 г» за 2016 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Новый	Сарбай от 24.07.2013 г. года № 46 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Новый Сарбай

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2014-2016 г» за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского

поселения  Новый Сарбай                                                                     А.С. Золотухин

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Новый Сарбай

От  16 марта 2017 года № 24

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2014-2016 г» за 2016 год.

Муниципальная программа программы «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2014-2016 г» за 2016 год. (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый сарбай от 20.12.2013 г. № 98.

Цели и задачи муниципальной программы: Содержание и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения Новый Сарбай; улучшение условий и комфортности проживания граждан; приведение в нормативное состояние уличного освещение; повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства сельского поселения Новый Сарбай; снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения Новый Сарбай.

Модернизация системы уличного освещения сельского поселения Новый Сарбай.

В отчетном 2016 году были проведены следующие мероприятия, а именно: произведен дополнительный монтаж 7-ми светильников, заменено 39 ламп уличного освещения.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Новый Сарбай | единиц | 40 | 0 | 0 | Отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | процент | 72 | 0 | 0 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  |  |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. план | 2016 г. факт |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Новый Сарбай по ремонту уличного освещения | 40,0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 40,0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  |  |

Реализация программных мероприятий предусматривает увеличение количества отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Новый Сарбай,  доли протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий.