Российская Федерация Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Сколково 446411,с. Сколково, ул. Колхозная, 9А тел. факс 846 63 38534 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 от 19.08.2016г.

«Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальной

программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения сельского поселения

Сколково на 2014-2016 годы» за 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сколково  муниципального района Кинельский Самарской области за № 37  от 24.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» руководствуясь Уставом сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы ««Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сколково на 2014-2016 годы» за 2015 год.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Сколковский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселен  Сколково                                                                     А.В.Щербаков

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

за №      от       2016год

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сколково                                           на 2014-2016 годы» за 2015 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 958,5 | 565,2 | - | - | - | - | 958,5 | 565,2 | - | - | - | - | 59 | - |

Глава сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области 						_______________   А.В.Щербаков