Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация                                                                                                                                 сельского поселения

Сколково

446411  с. Сколково,

ул. Колхозная,9А

тел. 3-85-34

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 32 от 10 апреля 2017 года

«О проведении в весенний период 2017

года мероприятий по санитарной

очистке и благоустройству территории

сельского поселения Сколково»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды, учитывая рекомендации Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды  и природопользования Самарской области от 07.04.2016 г. №27-03-03/7193 и  Распоряжения администрации муниципального района Кинельский от 27.03.2017г. № 424;

1.Провести с 17 апреля по 22 мая 2017 года мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Сколково.

2.Подготовку и проведение мероприятий осуществить, согласно   плана о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Сколково Приложение №1.

3.Контроль за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Сколково от мусора и бытовых отходов оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Сколково                                                             А.В.Щербаков

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского   поселения Сколково

___________________    А.В. Щербаков

План

проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский в весенний период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Площадь | Сроки | Затраты на проведение тыс.руб. | Кол-во чел. Принявших участие в мероприятии | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по уборке территории сельского поселения Сколково от твердых коммунальных отходов и мусора( в т.ч. на территории парков , водоохранных зон и лесного фонда): |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | уборка береговой линии р. Бурачка | 1 | 500 м2 | С 17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 20 | Администрация сельского поселения , общественная организация «Молодежный совет с.п. Сколково» |
| 1.2 | уборка спортивных, детских площадок в с. Сколково | 2 | 1200 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 20 | Депутаты, «Молодежный совет с.п. Сколково» |
| 1.3 | уборка территории прилегающая к ГБОУ СОШ с. Сколково и д/с «Колокольчик» | 1 | 1000м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 50 | ГБОУ СОШ с. Сколково. |
| 1.4 | уборка территории прилегающая к ГБОУ СОШ с. Бузаевка, около Обелиска павшим в ВОВ, спортивная площадка по ул,Юбилейная | 3 | 1500 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 50 | ГБОУ СОШ с. Бузаевка |
| 1.5 | уборка территории прилегающая к объектам торговли | 1 | 1000м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 15 | Индивидуальные предприниматели |
| 1.6 | уборка территории прилегающая к зданию ОВОП | 1 | 100 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 3 | ОВОП с.Сколково |
| 1.7 | уборка территории прилегающая к зданию ФАП | 1 | 100 м2 | С 17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 3 | ФАП с.Бузаевка |
| 1.8 | уборка территории прилегающая к зданию СДК с. Сколково | 1 | 500 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 3 | МБУ «Культура, сорт и молодежь» |
| 1.9 | уборка территории прилегающая к зданию СДК с. Бузаевка | 1 | 500 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 3 | МБУ «Культура, сорт и молодежь» |
| 1.10 | уборка территории прилегающая к зданию асл, Парк около Обелиска павшим в ВОВ, захоронение участников ВОВ на территории кладбища с.Сколково | 3 | 1000 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | 1,25 | 13 | Администрация сельского поселения Сколково |
| 1.11 | уборка территории прилегающая к МКД в с. Бузаевка | 1 | 1000 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 10 | ТСЖ «Бузаевское» |
| 1.12 | Уборка территории ООО «Сколковские напитки» | 1 | 500 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 5 | ООО «Сколковские напитки» |
| 1.13 | Уборка территории прилегающая к производственным помещениям ООО «Сколковский механический зхавод» согласно Соглашения | 1 | 1000 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 5 | ООО «Сколковский механический завод» |
| 1.14 | Уборка территории прилегающая к зданию магазина по ул. Советской 49 с. Сколково согласно Соглашения | 1 | 100 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 2 | ООО «Фартуна» |
| 1.15 | уборка территории прилегающая к зданию магазина по ул.Центральная с.Бузаевка и ул.Советская с.Сколково согласно Соглашения | 2 | 200 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 4 | ООО «Юлета» |
| 1.16 | Уборка территории кладбища с.Сколково, с.Преображенка,с. Бузаевка | 3 | 2000 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 2 | ООО «Спецкомбинат «Кинельский» |
| 2 | Мероприятия по уборке и вывозу мусора с несанкционированных свалок: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вывоз мусора с несанкционированной свалки в с. Бузаевка | 1 | 200 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 5 | Администрация с.п. Сколково |
| 3. | Мероприятия по посадке деревьев, кустарников и цветов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Посадка деревьев около детских и спортивных площадок в с. Сколково | 50 | 1000 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г. | - | 20 | Администрация с.п. Сколково, общественная организация «Молодежный совет» |
| 3.2 | Посадка деревьев около спортивных площадок, посадка кустарников около СДК с. Бузаевка | 50 | 1000 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г | - | 20 | МБУ «Культура, спорт и молодежь», Администрация с.п. Сколково |
| 4 | Проведение акций в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Акция «Обелиск» | 20 | 500 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г | - | 20 | Администрация с.п. Сколково, ГБОУ СОШ с. Сколково, «Молодежный совет с.п. Сколково» |
| 4.2 | Акция «Память» уборка братской могилы в с. Сколково | 10 | 20 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г | - | 10 | Администрация с.п. Сколково, ГБОУ СОШ с. Сколково, «Молодежный совет с.п. Сколково» |
| 4.3 | Акция «Помоги ветерану», уборка придомовой территории ветеранов | 10 | 200 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г | - | 30 | Депутаты с.п. Сколково, жители села |
| 4.4 | Акция «Молодежная аллея» | 1 | 100 м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г | - | 20 | «Молодежный совет с.п. Сколково», жители с. Сколково |
| 4.5 | Акция «Родник» , благоустройство родника в с. Сколково | 10 | 50м2 | С17.04.2017г. по 22.05.2017г | - | 20 | «Молодежный совет с.п. Сколково», ГБОУ СОШ с. Сколково |