Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Сколково

446411,с. Сколково,

ул. Колхозная, 9А

тел. факс 846 63 38534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 82  от 09 августа 2017 года

О внесении изменений в Постановление

№ 90 от 15.11.2016 года  «Об утверждении

муниципальной программы «Комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения  Сколково муниципального района

Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом сельского поселения   Сколково, администрация сельского поселения Сколково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление № 90 от 15.11.2016 года  «Об утверждении

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1 в паспорт муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения  Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» следующие изменения :строку Объемы и источники финансирования   изложить в следующей редакции:

Всего : в 2017-2019 годах-  612 тыс. руб. в том числе:

Средства из бюджета сельского поселения Сколково:

2017 г.  – 160,0 тыс. руб.

2018 г. - 226,0 тыс. руб.

2019 г. - 226,0 тыс.руб.

1.2.В приложение №3  к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково  муниципального района Кинельский на 2017-2019гг.изложить в новой редакции.

Мероприятия по ремонту и  модернизации систем водоснабжения в сельском поселении Сколково на 2017-2019 гг.

| № п/п | заказчик | Срок реализации (год) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий (т.р) | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АСП Сколково | 2017 | - Ремонт водопровода в с.Сколково ул. Советская 1000 м, ул. Садовая 250м. с. Бузаевка ул. Молодежная 500м. - установка насоса в с. Сколково | 105 55 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 2. | АСП Сколково | 2018 | -установка приборов учета артезианской воды 2 шт. - замена насоса в с. Бузаевка - ремонт водопровода в с. Бузаевка | 40 46 140 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 3. | АСП Сколково | 2019 | - установка приборов учета артезианской воды 1 шт. - разработка проекта ЗСО - текущий ремонт водопровода в с.Сколково, с. Бузаевка, с. Преображенка | 20 50 136 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сколковский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в законную силу на следующий день после официального опубликования.

Глава  сельского

поселения Сколково       				            А.В.Щербаков