Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Сколково

446411,с. Сколково,

ул. Колхозная, 9А

тел. факс 846 63 38534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  70  от  12.11.2013 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сколково на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Сколково и в целях обеспечения мероприятий по повышению качества дорог местного значения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Сколково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сколково» на 2014-2016 годы (далее - Программа).

2. Установить, что возникающие на основании настоящего постановления расходные обязательства сельского поселения Сколково исполняются сельским поселением Сколково самостоятельно за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из областного бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сколковский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского

поселения Сколково       				В.И. Федорищев

Миронов 38534

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Сколково

___________________ В.И. Федорищев

Целевая программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СКОЛКОВО КИНЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

на 2014-2016 годы

- 2013 год

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Сколково  № 70 от 12.11.2013г.

- ПАСПОРТ

- целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский» на 2014-2015 годы

| Наименование Программы | - Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения Сколково Кинельского района Самарской области |
| Цели и задачи программы | 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; 3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; 4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; 5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Характеристика программных мероприятий | - Систематический контроль над качеством выполнения работ подрядными организациями при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Сколково Кинельского района Самарской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства бюджета сельского поселения Сколково 2014 г. - 704,1 тыс. руб. 2015 г. - 803,3 тыс. руб. 2016 г. - 1032,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Сколково Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

- Основные цели и задачи программы

- Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

- Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог общего  пользования  на  территории  района  с  постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории сельского поселения Сколково Кинельского района Самарской области;

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Сколково Кинельского района;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- Характеристика задач, решение которых

осуществляется путем реализации программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Сколково Кинельского муниципального района» составляет 14,474 км, в том числе 6,100 км в асфальтобетонном исполнении; 0,500 км -  грунтово-щебеночных; 7,874 км – грунтовых дорог.

Состояние значительной части (54%) автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Сколково Кинельского района неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог. В последние годы объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения не превышали 2,5%. При этом часть дорог перешла в категорию аварийных.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения после передачи их в собственность сельского поселения показала необходимость проведения работ по строительству, модернизации и ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт (текущий, капитальный)  общего пользования местного значения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский на период с 2014 по 2016 год  составляет 7200 м п. дорожного полотна.

| № п/п | Наименование улиц сельского поселения | объем работ м п. 2014 г. | объем работ м п. 2015 г | объем работ м п. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Юбилейная ул. Советская ул. Колхозная | 2100 0,250 км кап ремонт + 0,100 км. текущ. ремонт х 6 |  | 2400 0,300 км кап ремонт + 0,100 км. текущ. ремонт х 6 |
| 2. | ул. Юбилейная ул. Центральная ул. Советская |  | 2400 0,300 км кап ремонт + 0,100 км. текущ. ремонт х 6 |  |
| 3. | ул. Молодежная ул. 26 Партсъезда |  |  | 2700 0,350 км кап ремонт + 0,100 км. текущ. ремонт х 6 |

Так же в поселении необходимо строительство новых дорог в связи с вводом новых участков комплексной малоэтажной застройки, улицы Речная, Вишневая, Степная в с. Сколково, улицы Озерная, Новая в с. Бузаевка. Автомобильные дороги по ул. Успенского, Гвардейская не отвечают нормативным требованиям, так же как и отдельные участки улиц 26 Партсъезда, Центральная, Юбилейная, Колхозная.в с. ы Речная, Вишневая, Степнаякомплексной малоэтажной застройки00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2013-2015 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории поселения,  а так же проектирование и строительство новых дорог на территории сельского поселения.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-занижение лимита областных средств, направляемых в район для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района;

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местных бюджетов.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет областных бюджетных источников и средств местного бюджета:

средства местного бюджета составят 5% от областного финансирования

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- увеличением лимита областных бюджетных средств;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | процентов | 54 | 51 | 48 | 45 |

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству новых дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве составляет более 50% от протяженности всех дорог сельского поселения.

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения Сколково.

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в сельских поселениях муниципального района Кинельский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории поселения.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории поселения и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в поселении.

7. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

МБУ «Управление строительства архитектуры и ЖКХ Кинельского района» осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.