Собрание представителей

сельского поселения  Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 195  от  27  марта 2018 г.

Об утверждении  отчета о ходе реализации Программ «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково на 2017-2026гг.»,«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года»,«Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 г-2026 гг.» за 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сколково  муниципального района Кинельский Самарской области за № 37  от 24.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, Собрание представителей сельского  поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации   Программ «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково на 2017-2026гг.»,«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года»,«Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 г-2026 гг.» за 2017 год.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Сколковский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей                               И.П. Пестерева

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

Глава сельского поселения Сколково                                     А.Н. Тарасов

муниципального района Кинельский

Самарской области

Утвержден

Решением Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 195  от 27 марта 2018г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково на 2017-2026гг.» за 2017 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 100 | 115,4 | - | - | - | - | 100 | 115,4 | - | - | - | - | 115,4 | - |

Утвержден

Решением Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 195  от 27 марта 2018г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года»,» за 2017 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 496,5 | 699,8 | - | - | - | - | 496,5 | 699,8 | - | - | - | - | 141 | - |

Утвержден

Решением Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 195  от 27 марта 2018г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 г-2026 гг.» за 2017 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 63 | 0 | - | - | - | - | 63 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |