Собрание представителей

сельского поселения  Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 270  от  18  марта 2019 г.

Об утверждении  отчета о ходе реализации Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» за 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сколково  муниципального района Кинельский Самарской области за № 37  от 24.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, Собрание представителей сельского  поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации   Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года»за 2018 год.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Сколковский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей                               И.П. Пестерева

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

Глава сельского поселения Сколково                                     А.Н. Тарасов

муниципального района Кинельский

Самарской области

Утвержден

Решением Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 270  от 18 марта 2019г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» за 2018 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования. Всего (тыс. руб); в том числе по источникам финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджеты муниципальных образований; другие источники.. План; Факт; План; Факт; План; Факт; План; Факт; План; Факт. | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2568,1 | 5153,2 | - | - | 1950,5 | 4489,6 | 617,6 | 663,6 | - | - | - | - | 200 | - |